Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07» февраля 2018г.                                                                                            №  35

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» за 2017 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

Глава  администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                             М.П. Климов

Исп.Раттас С.Н.,

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от 07.02.2018 № 35

Отчет

о  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 2017 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Боровска на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 19.12.2016 № 468  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 16.03.2017 № 84, от 03.11.2017 № 392, от 29.12.2017 №458 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году предусмотрено Программой средств в сумме 35005,890 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактическое освоение  средств Программы по итогам 2017 года составило 33 773,513 тыс. рублей  или 96,48% (собственных средств бюджета – 22 441,478 тыс. рублей, средств ФБ – 1869,651 тыс. рублей, средств ОБ - 2 025,455 тыс. рублей, средств РБ- 7436,929 тыс. рублей).

- Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства используются строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2017 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 35 муниципальных контрактов с 19-тью подрядными организациями.

5. О выполнении основных мероприятий.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Уличное освещение:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями;

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

В 2017 году затраты на обеспеченность освещения улиц  составили 5 415,990 тыс. рублей, из которых 1724,533 млн. рублей израсходовано на поставку э/энергии. На техническое обслуживание уличных э/ сетей затрачено 1126,655 тыс. рублей.

Произведена закупка  светодиодных светильников Pandora Led 82OE-70 в количестве 6 шт.  для замены приборов электроснабжения на сумму 86,400 тыс.рублей.

Продолжает действовать энергосервисный контракт. Работы по энергосбережению и энергоэффективности уличного освещения составили 2 478,402 тыс. рублей.

Санитарная очистка города:

В целях улучшения экологической обстановки в городе осуществлена ликвидация несанкционированной свалки с городской территории (18 773м3), а также отдельно ликвидированы свалки в пер.Тестильный, ул.Калужская (140м3), Текиженский овраг (ул.Берникова, в р-не д.1)(110м3). На эти цели направлено средств 2535,963 тыс. рублей, из них: средства РБ - 200 тыс. рублей,   средства МБ – 2335,963 тыс. рублей.

Озеленение города:

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

В целях достижения нормативной численности зеленых  насаждений в течение всего года выполнялись работы по санитарной формовочной обрезке деревьев, приобретению саженцев цветов и многолетних кустарников, посеву цветов, выкашиванию газонов и обочин дорог. За отчет период на озеленение территории городского поселения  выделено собственных средств -1993,500 тыс. рублей.

На спил и утилизацию старых деревьев в 2017 году из средств местного бюджета выделено 299,0 тысяч рублей.  На ландшафтные работы и покос городской территории (14500м2) в летний период направлены средства на сумму 1545,9 тыс. рублей.

Для  озеленения территории города и придания эстетичного вида весной 2017 года закуплено и высажено 36шт. саженцев деревьев на сумму 148,6тыс.рублей (липа мелколистная -29шт., каштан – 7шт)  В посадке рассады принимали участие депутаты Городской  Думы,  сотрудники администрации города и района, работники и служащие организаций и предприятий города.

Организация и вывоз сбора ТБО:

Данное мероприятие предусматривало:

- улучшить экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку путем своевременного очищения территории. Мероприятие не планировалось

В 2017 году на ликвидацию задолженности по обязательствам 2016 года на вывоз и организацию сбора мусора профинансированы средства в сумме 269,215 тыс. рублей.

Прочие работы по благоустройству:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по снижению доли объектов  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности;

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятия исполнены.

В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских субботников, в которых принимают участие почти все городские предприятия и большинство жителей города, активно помогали учащиеся школ города.

В рамках благоустройства на данную работу направлено 23758,844 тыс. рублей.

Большое внимание в прошлом году уделено пешеходным зонам. За счет этих средств заасфальтированы тротуары улиц Петра Шувалова, Калужской, Володарского, Дзержинского, Урицкого, Берникова и Мира (от ул. Латышской до Фабричного переулка).

Выложены брусчаткой улицы: Володарского (от ул.Мира до ул.Дзержинского), ул.Мира (от ул.Володарского до аптеки), ул.Дзержинского, ул. Берникова и Урицкого,  Калужская (от пл.Ленина до пер.Текстильного), ул.Мира (от ул.Ленина до ул.Латышской), Коммунистическая (от ул.Женщин-Работниц до автоколонны). Общая площадь составила 6,5  тыс. м2  на сумму  10,9 млн. рублей. Большое внимание тротуарам будет уделено и в 2018 году.

Благоустроен  сквер  по улице Ленина. Убран мусор, покошена трава, подрезаны ветви елей, а также подстрижена живая изгородь, покрашен  памятник В.И. Ленину, установлены скамейки.

С учетом соблюдения требований к обеспечению безопасности дорожного движения установлены  4 новые остановочных павильона (330 тыс. рублей): напротив церкви Бориса и Глеба, на улице Калужской (в районе «Фуршета»). На указанных площадках оборудованы подъездные зоны и пологие въезды для колясок.

Благоустроено 5 детских  площадок по ул. П.Шувалова-д.3, ул. Мира-д.20-22, п. Институт-д.5 и д.6, ул. Циолковского-д.8 с разнообразными игровыми элементами и ограждением. В отчетном году так же приобретены  уличные тренажеры, которые будут установлены в 2018 году. На закупку и монтаж игрового оборудования затрачено  2235 тыс. рублей.

На пл. Ленина в рамках благоустройства за счет средств районного бюджета (329 тыс. рублей)  установлено новое декоративное ограждение. На остановках у центральной районной больницы по просьбам жителей вновь установлены лавочки и урны. Обновленные скамейки появились и на Каштановой аллее. Облагорожены центральные клумбы на пл.Ленина, где зона отдыха у фонтана превратилась в единый архитектурный ансамбль.

В стоимость затрат на благоустройство так же вошли:

- приобретение мусорных контейнеров объемом 0,75м3 в кол-ве 13шт. (94,341 тыс. рублей);

- приведение в порядок воинских захоронений и сквера возле мемориала «Вечный огонь».

В летний период 2017 года проводились работы по акарицидной обработке (от клещей) территории города(футбольное поле, сквер МВЦ, парк им.Гагарина, м/к «Вечный огонь»), общей площадью 60 соток (15,999 тыс.рублей).

На отлов бездомных животных направлено 71,4 тыс. рублей (42 головы отловлено и утилизировано).

На 199 тысяч  рублей профинансировано содержание и обслуживание фонтана, заливка двух городских катков.

За счет федеральных средств  и средств областного бюджетов в рамках программы «Формирование современной городской среды» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» проведены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных мест города: ул. Коммунистическая-д.№1, ул. Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4, благоустройство нового сквера с установкой памятника по рисунку  художницы Л.Г. Киселевой. Общая сумма затрат составила 3 895,106 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1869,651 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2025,455 тыс. рублей).

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Уличное освещение»

Контрольное событие: Заключено 5 муниципальных  контракта с 3-мя подрядчиками на уличное освещение. Исполнено мероприятий 87,44 % от общего объема работ (не предоставлены счета за фактические объемы в декабре мероприятий по осуществления энергоэффективности и энергосбережению уличного освещения).

«Озеленение города»

Контрольное событие: Заключено 5 муниципальных  контрактов с 2-мя подрядчиками на озеленение территории общего пользования. Мероприятие исполнено полностью, 100%.

«Санитарная очистка территории»

Контрольное событие: Заключен 1 муниципальный контракт с подрядчиком на ликвидацию несанкционированной свалки.  Исполнение мероприятий составило 93,87% от общего объема работ (экономия в сумме 152,461 тыс. рублей на основании фактически предъявленных счетов и актов выполненных работ)

«Вывоз ТБО»

Контрольное событие: Мероприятие на 2017 год не планировалось. Исполнены обязательства 2016 года  на организацию сбора и вывоза ТБО за декабрь 2016 года в сумме 269,215 тыс. рублей.

«Прочие работы по благоустройству»

Контрольное событие: Заключено 24 муниципальных контрактов с 13-ми подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Мероприятие исполнено на 98,32% (экономия на основании фактически предъявленных счетов и актов выполненных работ).

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  установлено отсутствие фактов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их  исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.

7. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию  муниципальной программы в 2017 году предусмотрено средств в сумме 35005,89 тыс. руб. Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 33 773,513 тыс. рублей  или 96,48% (собственных средств бюджета – 22 441,478 тыс. рублей, средств ФБ – 1869,651 тыс. рублей, средств ОБ - 2 025,455 тыс. рублей, средств РБ- 7436,929 тыс. рублей).

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2017 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | 1 869,651 | 1869,651 | 100 |
| 2 | Областной бюджет | 2 025,455 | 2025,455 | 100 |
| 3 | Районный бюджет | 7 823,201 | 7436,929 | 100 |
| 4 | Бюджет поселений | 23 287,583 | 22 441,478 | 96,37 |
|  | Итого по программе | 35 005,890 | 33 773,513 | 96,48 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 96,48%. Неисполнение связано с отсутствием документов на оплату за фактические работы и поставку за декабрь 2017 года.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 27719/25939= 0,93

Значение  данного показателя не достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 93,5%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2017 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за 2017 год (по итогам 12 месяцев 2017 года) «Благоустройство территории города Боровска» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Уличное освещение» |  | улучшение уровня и качества жизни населения | х | х | х | х | 6193,906 | 5415,990 |  |
| 1.1 | «Поставка электроэнергии для уличного освещения» | Главный специалист ОМХ Е.В. Ефимова | Заключен муниципальный контракт №80003109 от 01.01.17 (ОАО "Калужская сбытовая компания", Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия - 306598кВт*ч/кВт | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2102,400 | 1724,533 | (не предоставлены документы на оплату за дек. 2017) |
| 1.2. | «Техническое обслуживание сетей уличного освещения, аварийные работы» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 0137300019917000005-0102344-01/3-2017от 04.04.2017 (ООО "Калугаэлектромонтаж") Выполнены работы по техническому обслуживанию уличных сетей (3500м проводов самонесущих изолированных), заменено 32 шт.светильников уличного освещения. Установлены 2 железобетонные опоры. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1128,992 | 1126,655 | (2,337 тыс.руб. экономия на основании фактически предъявленных счетов) |
| 1.3. | «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Главный специалист ОМХ Е.В.Ефимова, ООО «Пандора ЛЕД» (директор Бурков Э.Р) | Заключен энергосервисный контракт: №ЭСК №31 от 20.02.2014г.( ООО «Пандора ЛЕД») Снижение потребления э/энергии за счет светодиодных ламп | 01.01.2015 | 31.05.2019 | 01.01.2015 | выполняется | 2876,114 | 2478,402 | 397,712 тыс.руб остаток декабря 2017 (освоение планируется янв.2018) |
| 1.4. | Поставка светильников, ламп и др. приборов уличного освещения | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены два муниципальных контракта: №215 от 19.04.2017 на покупку светодиодных свет. PANDORA LED 820E-70 (3шт); №218 от 23.05.2017 на покупку светодиодных свет. PANDORA LED 820E-70 (3шт); | 19.04.17 | 31.12.17 | 19.04.16 | 31.12.17 | 98,000 | 98,000 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Уличное освещение» |  | Заключено 5 МК с 3-мя подрядчиками. Мероприятие исполнено на 87,44 % % от общего объема работ. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | «Содержание зеленого хозяйства» |  | озеленение территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в городе Боровске | х | х | х | х | 1993,500 | 1993,500 |  |
| 2.1 | Покос травы | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Заключен муниципальный контракт с ИП Кузнецовым Н.Н. №9-2017 от 15.06.17. Выкошено (23500м2) | 15.06.17 | 30.09.17 | 15.06.17 | 30.09.17 | 233,400 | 233,400 |  |
| 2.2. | «Ландшафтные работы (высадка цветов, прополка и др.)» | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В., ООО "КомСервис" | Заключен муниципальный контракт №0137300019917000003-0102344-01/1-2017 от 24.03.17 (ООО "КомСервис"); высадка однолетних цветов в клумбы (7230шт), вазы-цветочницы, многолетних саженцев-кустов сирени(295шт) | 24.03.17 | 30.11.17 | 24.03.17 | 30.11.17 | 1312,500 | 1312,500 |  |
| 2.3. | «Валка сухих, (аварийных) деревьев, формовочная обрезка деревьев» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №6-2017 от 05.05.17 (Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич) Вырезка сухих ветвей деревьев, спил деревьев (70шт.) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 299,000 | 299,000 |  |
| 2.4. | «Саженцы деревьев и кустарников, рассада цветов» | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Заключены мун.контракты: № 27/1 от 27.04.17 (ООО "КомСервис")- Саженцы Каштана конского(обхват ствола 10-12см,высота 250-300см)-7шт.(53,7тыс.руб.), № 28 от 27.04.17 17 (ООО "КомСервис")- саженцы липа мелколистная в количестве 17 шт на сумму (94,9тыс.руб); | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 148,600 | 148,600 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Содержание зеленого хозяйства» |  | Заключено 4 муниципальных контрактов с 2-мя подрядчиками. Мероприятие исполнено полностью. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | «Санитарная очистка территории» |  | По данному мероприятию проведены работы по уборке несанкционированных свалок | х | х | х | х | 2488,424 | 2335,963 |  |
| 3.1 | «Ликвидация несанкционированных свалок » | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен мун.контракт № 0137300019916000059-0102344-01/40-2016 от 09.01.2017 (ООО "Спецавтохозяйство Обнинск") Ликвидация несанкционированных свалок на территории г.Боровска в 2017 году (20000м3) м3-124,43руб/м3 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2488,424 | 2335,963 | (152,461 тыс. руб. остаток декабря 2017 (освоение планируется янв.2018) |
|  | Контрольное событие мероприятия «Санитарная очистка территории» |  | Заключен 1 муниципальный контракт с подрядчиком на ликвидацию несанкционированной свалки. Мероприятие исполнено 93,87%. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  | Текущее содержание и благоустройство городских кладбищ по ул. Горького, Рабочая,Берникова, Московская | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 4.1. | «Содержание и благоустройство захоронений» |  | Мероприятие на 2017не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» |  | По данному мероприятию проведены работы санитарной очистки и текущему содержанию городской территории | х | х | х | х | 269,215 | 269,215 |  |
| 5.1 | «Сбор и вывоз ТБО, крупногабаритного мусора» | Ведущий эксперт ОМХ | Исполнение обязательств (погашена задолженность за декабрь 2016) по муниципальному контракту № 0137300019915000040-0102344-01/87 от 24.11.2015 (Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич) – вывоз ТБО 1595м3 |  |  |  |  | 269,215 | 269,215 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» |  | Мероприятие исполнено. | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА» |  | По данному мероприятию проведены работы по устройству парковки у нежилого здания, ремонту тротуаров по ул.Ленина, текущему содержанию прочих объектов благоустройства. Мероприятие исполнено на 84,06% | х | х | х | х |  |  |  |
| 6.1 | «Мероприятия по благоустройству (покраска бордюров, деревьев, ремонт деревянных помостов, установка дорожных знаков, монтаж и демонтаж сцены, новогодней елки и др.)» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены два муниципальных контракта: МК № 0137300019916000054-0102344-01/36-2016от 29.12.16(Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич) – благоустройство территории г.Боровска I полугодие 2017 (2658,222 тыс.руб).; МК № 0137300019917000023-0102344-01/18-2017от 14.08.2017 (Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич) – благоустройство территории г.Боровска II полугодие 2017(3299,437 тыс.руб.:195,597-средства МБ, 3103,840-РБ)) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5957,659 | 5957,659 |  |
| 6.2. | «Приобретение, установка, монтаж детских игровых комплексов, спортивного оборудования на детскую площадку | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: МК № 0137300019917000010-0102344-02/7-2017 от 23.05.2017 (ООО "Группа компаний "Строй "город юг")- поставка и монтаж детской игровой площадки | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 2235,000 | 2235,000 |  |
| 6.3. | «Ремонт тротуаров» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен мун.контракты МК № 0137300019917000011-0102344-02/8-2017 от 01.07.2017 (ООО "ТАВР") - ремонт тротуаров улБерникова (асф.с укл. ливн.лотков); ул.Волод (асф.от ул. Мира до ул.Дзержинск по лев.стороне); улДзержин.( асф. от ул.Калужская до ул.Ленина); ул.Коммунист. (брусчатка), ул.Мира (асф. от ул. Латышская до пер.Фабричн). Сумма ремонта составила 7284,903тыс.руб; МК № 0137300019917000024-0102344-01/20-2017от 24.08.17 (ООО"ТРАСТ") - ремонт тротуаров - (пл.Ленина, в р-не д.1(брусч у кафе"Дружба"=290м2), ул.П.Шувалова (асф. от ж.д.№12 до №20-340м2); ул.Калужская(от пл.Ленина до пер.Текстильный-654м2).ул.Мира(от ул.Волод.до ж.д.ул.Мира№9-262,5м2) на сумму 2354,334т.руб Общая площадь ремонта-6472,40м2 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10025,51 | 9639,237 | (Экономия на основании фактически предъявленных объемов работ – 386,273 тыс. руб.) |
| 6.4 | «Отлов бездомных животных» | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Заключено три муниципальных контракта: № 15 от 01.01.17 (Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Викторович) -отловлено 14голов; №15 от 07.04.2017 (Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Викторович)-отловлено 3 головы; №04/08 от 04.08.17 (Индивидуальный предприниматель Николаев Александр Викторович)-отловлено15 голов | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 88,400 | 71,400 | (Экономия на основании фактически предъявленных счетов) |
| 6.5 | «Изготовление и установка забора» |  | Заключен МК №33-2017 от 11.10.17 (ООО "Крот")Мероприятие реализовано 100% | х | х | х | х | 329,000 | 329,000 |  |
| 6.6 | Поставка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки) | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Заключен МК №15-2017 от 11.08.17 (Индивидуальный предприниматель Цветков Иван Валентинович). Мероприятие реализовано 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 219,755 | 219,755 |  |
| 6.7. | «Акарицидная обработка зон отдыха городской территории (парки, скверы, игровые площадки)» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 02/04-2017от 12.05.17 (ООО «Эко-лидер») обработано 60 соток (футб.поле 1Мая 30соток по183,33=5499,90, парк м/к "Вечный огонь"10 соток по 350=3500, сквер Гагарина ул.Коммунистич-10 соток по 350р=3500,сквер МВЦ ул.Ленина-10соток по 350р=3500) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 16,000 | 16,000 |  |
| 6.8. | «Обслуживание фонтана, организация катков» | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: №39-2016 от 30.12.16 (8м3 + площадь прилегающей территории 100м2) и организации катков (ул.Коммунистическая-1800м2,ул.Мира, д.57-800м2) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 199,000 | 199,000 |  |
| 6.9. | Проектирование нового сквера на пересеч.ул. Ленина -Мира(по рисунку худ. Л.Г. Киселевой) |  | Заключен муниципальный контракт: №910/17 от 05.05.17 ( ВРП Групп ООО) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 100,000 | 100,000 |  |
| 7.0. | «Приобретение мусорных контейнеров» | Ведущий эксперт ОМХ | МК № 1 от 21.08.17 (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калужской области)-приобретено 13шт. мусорных контейнеров объемом 0,75м3 | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 94,341 | 94,341 |  |
| 7.1. | «Остановочные павильоны» | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Муниципальный контракт № 19-2017 от 16.08.2017 (остановочный павильон-3шт: напротив церкви Бориса и Глеба, на улице Калужской (в районе «Фуршета»).) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 330,000 | 330,000 |  |
| 7.2. | Проверка сметной документации по благоустройству | Ведущий эксперт ОМХ | Заключено два муниципальных контракта: № 40/2017 от 06.07.2017 (Управление ценообразования и информации в строительству Калужской области)-10,5787 тыс. рублей; № 105-ПС/2017 от 19.07.2017 (Управление ценообразования и информации в строительству Калужской области)- 4,484 тыс. рублей. | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 15,063 | 15,063 |  |
| 7.3. | Монтаж световой иллюминации | Главный специалист ОМХ Ефимова Е.В. | Муниципальный контракт № 01/2017 от 17.01.2017 (ООО»Твик Стайл») | 17.01.17 | 27.01.17 | 17.01.17 | 27.01.17 | 98,054 | 98,054 |  |
| 7.4. | Саженцы деревьев | Ведущий эксперт ОМХ Сафронова Э.В | Муниципальный контракт № 06-10/17 от 06.10.17(Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Иванович)-5шт.*9642руб/шт.(48,210 тыс.руб.); № 35-09/17 от 29.09.2017 (ООО "Озеленение")- поставка саженцев(кле Друмондий (5м)- 2шт по 12000р, (2-3м) 2шт. по 1 0000р, (3м)-1шт. по 8000р)-52тыс.руб.; №27 от 27.04.2017 (ООО "КомСервис")- липа мелколистная(Greenspire) обхват ствола 8-10см, высота 200-220 - 17 шт. по 5870руб (99,790 тыс. руб.) | 06.10.2017 | 31.12.17 | 06.10.2017 | 31.12.2017 | 200,000 | 200,000 |  |
| 7.5. | Благоустройство дворовых территорий «Городская среда» | Главный специалист ОМХ Ефимова Е.В. | Заключено два муниципальных контракта: № 0137300019917000036-0102344-01/26-2017 от 19.07.2017 (ООО"ТРАСТ")- общее благоустройство (ул.П.Шувалова,4-563м2,ул.Мира тротуар-134м2 (972,505тыс.рублей: ОБ-697,548,МБ-274,957); № 0137300019917000021-0102344-01/21-2017 от 24.08.2017 (ООО»ТРАСТ»)-благоустройство дворовых территорий и общественных мест города (ул. Коммунист-д.№1, ул.Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4, благоустройство сквера (3197,558 тыс.руб: ФБ-1869,651, ОБ-1327,907) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 4170,063 | 4170,063 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Благоустройство города» |  | Заключено 24 муниципальных контрактов с 13-ми подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Мероприятие исполнено на 98,32% (экономия на основании фактически предъявленных счетов и актов выполненных работ) | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | 35 005,890 | 33 773,513 | Х |
|  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 1869,651 | 1869,651 |  |
|  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | 2025,455 | 2025,455 |  |
|  |  | РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 7823,201 | 7436,929 |  |
|  |  | Бюджет поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 23287,583 | 22441,478 | Х |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  (12 месяцев 2017 года)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей Программы | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 92 | -8 |
| 2. | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процент | 100 | 98 | -2 |
| 3. | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 95 | -5 |
| 4. | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 0 | Мероприятие в 2017году не предусмотрено |
| 5. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | 0,10 | 1,12 | 1,02 |