Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » февраля 2018г.                                                                                     №  36

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2017 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Ремонт и  содержание автомобильных дорог» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

Глава  администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                                    М.П. Климов

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.,

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от 07.02.2018 № 36

Отчет

о  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 19.12.2016г. № 472  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 03.11.2017 № 384, от 29.12.2017 №459 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с планами реализации мероприятий Программы предусмотрено 14392,449 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета 2000 тыс. руб., местного -12392,449 тыс. рублей).

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактические расходы составили 14 135,629 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 12 135,629 тыс. рублей, средств бюджета района – 2000 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил – 98,22 %.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Боровска.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2017 году для реализации мероприятий муниципальной программы было  заключено 7 муниципальных контрактов с 3-мя подрядными организациями на общую сумму 14283,849 тыс. руб., из них  освоено средств 98,96%.

5. О выполнении основных мероприятий.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное  мероприятие 1.: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог.

Данное мероприятие предусматривало:

-содержать сети автомобильных дорог в полном объеме. Мероприятие исполнено на 98,62% (отсутствие документов для оплаты  фактически выполненных объемов работ ).

В течение отчетного периода силами подрядных организаций  ООО «СтандартЗеленТехнологии» и  Индивидуального предпринимателя Кузнецова Н.И  за счет средств местного бюджета  в сумме 11 316,653 тыс. руб. выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км:

-  в зимний период на площади 622,671 тыс. м2 произведена россыпь противогололедных материалов (пескосоляной смеси);

-    в летний период производилось обеспыливание поверхности от пыли и грязи, выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия; производились иные работы (ремонт и установка искусственных неровностей, разметка дорожного покрытия, ремонт ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин).

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало:

-приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Выполнены работы по ремонту дорог: асфальтированы улица Красноармейская (760м2) и покрытие моста на ул. Калужская(589м2). Здесь же  и на улице Ф.Энгельса установлены водоотливные лотки.

Ямочный ремонт проведён на улицах Коммунистическая, Калужская, 1 Мая и П.Шувалова, по которым проходит основной маршрут транспорта.

Проведены работы по расширению проезда к центральной районной больнице (165м2).

Обустроены въездные карманы к домам №36,38,40 по ул. Володарского общей площадью 164м2, заасфальтированы подъезды к Краеведческому музею(511м2)  и первой общеобразовательной школе с Текстильного переулка (502м2).

Общая площадь ремонта составила 2691м2, сумма затрат - 2,514 млн. рублей, из которых 2 млн.рублей - средства районного бюджета, 514,272 тыс. рублей - за счет средств дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Боровск.

Мероприятие 1.3.Содержание, капитальный ремонт сети  автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда.

Данное мероприятие предусматривало:

-приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

За счет средств дорожного фонда проведены работы по содержанию дорог и ремонту улицы Калужская (мост) и Красноармейская (1234,856 тыс. рублей).

Мероприятие 1.4. Паспортизация  дорог

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном году мероприятие не запланировано.

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие предусматривало:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

В рамках реализации этого мероприятия  для обеспечения  безопасности дорожного движения приобретено и установлено 96шт. дорожных знаков. Сумма затрат составила 148,993 тыс. рублей.

Разработана Программа по развитию транспортной инфраструктуры в городе -70,0 тыс. рублей.

Исполнено расходное обязательство 2016 года по актуализации проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования-80,0 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено 77,46% работ (отсутствие документов  о фактически выполненных объемов работ для оплаты).

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Контрольное событие: Заключено 3 муниципальных  контрактов с 2-мя подрядными организациями. Исполнено мероприятий 98,62% от общего объема работ (несвоевременно предъявленные счета).

«Ремонт и  капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения»

Контрольное событие: Заключен 1 муниципальный контракт с подрядной организацией. Исполнено мероприятий 94,38% от общего объема работ (экономия на основании фактически выполненных объемов работ).

«Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»

Контрольное событие: Мероприятие исполнено 97,58% от общего объема работ (экономия на основании фактически выполненных объемов работ).

«Паспортизация дорог»

Контрольное событие:  Мероприятие не планировалось.  Контракты не заключены.

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Контрольное событие: Заключено 3 муниципальных  контракта  с 3-мя подрядными организациями. Мероприятие исполнено 77,46% от общего объема работ (отсутствие документов  о фактически выполненных объемов работ для оплаты).

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2016 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 24563,081 тыс.руб., из них, за счет средств районного бюджета 2100 тыс. руб., местного -22463,081 тыс.рублей.

Таблица № 1

Фактическое исполнение по источникам финансирования

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2017 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный бюджет | 2000,000 | 2000,000 | 100 |
| 2 | Бюджет поселений | 12392,449 | 12135,629 | 97,92 |
| Итого по программе |  | 14392,449 | 14135,629 | 98,21 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 98,21%. Объем неосвоенных  финансовых средств составляет 256,82 тыс.рублей. Неосвоенные  финансовые средства – это:

- экономия средств, образовавшаяся в результате проведения работ по  ремонту дорог (30,6 тыс.рублей);

- несвоевременное предоставление счетов для оплаты (148,220 тыс. рублей),

- понижение закупок на торгах (78 тыс. рублей).

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 14392,449 /14135,629 = 0,98, значение  данного показателя составляет 98,21%.

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности, комплексная оценка составляет 98,21%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2017 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2016 года)

«Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований на 2017 год |  |  | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | РБ | МБ | Всего | РБ | МБ | Всего | РБ | МБ |  |
|  | Всего по программе | 15266,571 |  | 15266,571 | 24563,081 | 2100,000 | 22463,081 | 22772,5615 | 2100,000 | 20672,5615 |  |
| 1. | Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 15266,571 |  | 15266,571 | 24563,081 | 2100,000 | 22463,081 | 22772,5615 | 2100,000 | 20672,5615 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 10750,000 |  | 10750,000 | 10750,000 |  | 10750,000 | 10601,780 |  | 10601,780 | (отсутствие документов фактически выполненных объемов работ для оплаты) |
| 1.2. | Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2295,899 |  | 2295,899 | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 1.3. | Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | 1970,672 |  | 1970,672 | 1265,456 |  | 1265,456 | 1234,856 |  | 1234,856 | (экономия на основании фактически выполненных объемов работ) |
| 1.4. | Паспортизация дорог | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  | Мероприятие не проводилось |
| 1.5. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 150,000 |  | 150,000 | 385,993 |  | 385,993 | 298,993 |  | 298,993 | (отсутствие документов фактически выполненных объемов работ для оплаты) |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу

«Об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

по итогам 2017года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед.измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 0,10 | 24,01 | 23,91 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 26,30 | 25,19 | -1,11 |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 0 | -3 |