Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   29       »         12       2016г.                                                                                                №  487

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.10.2015г. № 475» Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» на 2015-2018 годы»

В связи с корректировкой муниципальных программ, в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории города Боровска, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения, руководствуясь  постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», проектом решения Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.10.2015г. №475 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»  (Приложение №1).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и  подлежит опубликованию в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru .

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела правового обеспечения, имущественных и земельных отношений СкрипченкоИ.Г..

Глава      администрации        муниципального

образования городское поселение город Боровск                                          М.П. Климов

Отп. – 2 экз.,    1 – в дело

1 – ОЭФиБУ

Исп.:С.Н. Раттас

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

от 29.12.2016  №   487

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел правового обеспечения, имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск |  |  |  |  |  |
| 4. Цели муниципальной программы | Создание в муниципальном образовании безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда в другие благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений; выкуп жилых помещений у собственников; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | 1. Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; 2. Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; 3. Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов; 4. Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах; 5. Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах; 6. Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов; 7. Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов; 8. Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 9. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы первый этап – 2015 - 2016 годы; второй этап – 2017 - 2018 годы; третий этап – 2019 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы финансирования муниципальной программы | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего |
|  | Областной бюджет |  | 4659,78896 | 137386,736 |  | 142046,52496 |
|  | Районный бюджет |  | 5607,91547 |  |  | 5607,91547 |
|  | Местный бюджет | 0 | 607,81064 | 1149,35370 | - | 1757,16434 |
|  | Всего | 0 | 10875,51507 | 138536,0897 | - | 149411,60477 |
| 10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - снос 16 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными; - предупреждение возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде; - предупреждение угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийном фонде |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории муниципального образования городское поселение город Боровск имеется аварийный жилищный фонд, в количестве 16 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:

г. Боровск, ул. Ст.Разина, д.35А,

г. Боровск, ул. Ст.Разина д.35Б,

г.Боровск,  ул.Ф.Энгельса, д.2,

г.Боровск, ул.Коммунистическая, д.86,

г.Боровск, ул.Берникова, д.92,

г.Боровск, ул.Берникова, д.78,

г.Боровск, ул.Ленина, д.42,

г.Боровск, пл.Ленина, д.22,

г.Боровск, ул.Калужская, д.30,

г.Боровск, ул.Калужская, д.51,

г.Боровск, ул.Володарского, д.11,

г.Боровск, ул.Володарского, д.29,

г.Боровск, ул.Володарского, д.31,

г.Боровск, ул.Рабочая. д.6а,

г.Боровск, ул.Фабричная, д.5,

г.Боровск, ул. Горького,д.14.

В данных многоквартирных жилых домах подлежат расселению 98 жилых помещений общей площадью 3141,20 м2. При этом расселение комнат в коммунальных квартирах представляет особую сложность в связи с незначительной (маленькой) площадью самих помещений. В связи с чем, данное обстоятельство может породить особую финансовую нагрузку на бюджет города, т.к. расселение аварийного фонда в рамках требований Жилищного кодекса РФ  предполагает предоставление жилого помещения равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, при этом строительство столь незначительных по площади жилых помещений не представляется возможным.

Расселение аварийного жилищного фонда является проблемной сферой жилищной политики муниципального образования городское поселение город Боровск, к решению которой необходимо приступить в кратчайшие сроки.

Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу осуществлено в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Аварийный жилищный фонд - источник ряда отрицательных социальных тенденций, одной из которых является негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийном фонде понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Кроме того, нахождение в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем водоснабжения и водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

Приоритетность задачи ликвидации аварийного жилищного фонда очевидна, поскольку помимо неудовлетворительных жилищных условий проживание в таких домах создает угрозу жизни и здоровью граждан.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городское поселение город Боровск безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения.

Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи:

- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений;

-  выкуп жилых помещений у собственников;

-  переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

-  ликвидация аварийного жилищного фонда.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2018 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется 3 этапами:

- первый этап: 2015  год – проектирование строительства многоквартирного дома и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников;

- второй этап: 2016-2017 годы – строительство многоквартирного дома и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников; осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов;

- третий этап: 2018 год – снос аварийных многоквартирных жилых домов.

Этапы реализации муниципальной программы предполагают выполнение самостоятельных, но взаимосвязанных и последовательных мероприятий, направленных на реализацию цели и задач муниципальной программы.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск ( отделом правового обеспечения, имущественных и земельных отношений).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках компетенции ответственного исполнителя и участников муниципальной программы, установленной нормативными правовыми актами.

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Управление осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, в том числе осуществляет мероприятия для обеспечения способов переселения граждан, предусмотренных муниципальной программой.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:

-	строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений;

-	выкуп жилых помещений у собственников.

Жилые помещения гражданам предоставляются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Управление организовывает проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

-	эффективное и целевое использование бюджетных средств;

-	соблюдение законодательства Российской Федерации при переселении граждан из аварийного жилищного фонда;

-	соблюдение финансовой дисциплины при финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений и их строительстве.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск будет осуществляться в объемах, утвержденных решением городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации муниципальной программ, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости строительства на рынке жилья и другое, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования  городское поселение город Боровск на очередной финансовый год, плановый период и в текст программы.

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ВСЕГО: |
| 1 | Мероприятие 1: Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений |  | 2015-2016 | тыс. руб. | Всего | - | 10875,51507 | 138536,0897 | - | 149411,60477 |
|  |  |  |  |  | - Областной |  | 4659,78896 | 137386,736 |  | 142046,52496 |
|  |  |  |  |  | - Районный |  | 5607,91547 |  |  | 5607,91547 |
|  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - | 607,81064 | 1149,35370 | - | 1757,16434 |
|  | Индикатор 1: Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | 0,9 | 2016-2017 | количество домов |  | - | - | 3 | - | 3 |
|  | Индикатор 2: Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов | 0,1 | 2016-2017 | количество жилых помещений |  | - | 100 * | - | - | 100 * |
| - 2 | Мероприятие 2: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2017 | тыс. руб. | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - Местный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Индикатор 1: Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | 0,5 | - 2017 | - количество домов |  | - | - | 16 | - | 16 |
|  | Индикатор 2: Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах | 0,1 | - 2017 | - количество квартир |  | - | - | 98 * | - | 98 * |
|  | Индикатор 3: Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов | 0,1 | - 2017 | - кв.м |  | - | - | 3141,2 * | - | 3141,2 * |
|  | Индикатор 4: Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов | 0,1 | - 2017 | - кв.м |  | - | - | 4083,56 * | - | 40083,56 * |
|  | Индикатор 5: Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 0,1 | - 2017 | - количество человек |  | - | - | 181 * |  | 181 * |
| - 3 | Мероприятие 3: Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов |  | 2018 | тыс. руб. | Всего | - | - | - | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | 500 | 500 |
|  | Индикатор 1: Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов | 1 | 2018 | количество домов |  | - | - | - | 16 | 16 |

* В процессе реализации муниципальной программы данные будут уточняться, в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан.

6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, индикаторы достижения целей и решения задач

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

-	ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

-	снос 3 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными

-	предупреждение возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде;

-	предупреждение угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийном фонде.