Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.                                                                                          № 449

«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 №394  «Об утверждении муниципальной программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог»»

Руководствуясь  постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск» (с изм. от 18.09.2018 №317), решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести    в    приложение   к   постановлению   Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 №394 «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу момента обнародования на информационном стенде Администрации, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск https://borovsk-borovskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела муниципального хозяйства.

Глава   администрации      муниципального

образования городское поселение город Боровск                                          Бодрова А.Я.

Приложение №1

к   постановлению     администрации     муниципального   образования

городское поселение город Боровск от «27»декабря 2024г. №449

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск (Отдел муниципального хозяйства, далее –ОМХ) |
| Цели муниципальной программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Боровска, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования на территории города; -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; -улучшение транспортного обслуживания населения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевой показатель 1: «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019- 2025 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя; В том числе по годам. 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. ВСЕГО; 79786,1; 52519,98; 25200,6; 37862,25; 57822,20; 36821,01; 55232,291. в том числе:. средства областного бюджета; 48161,7; 30709,09; 0; 10000; 15308,07; 0; 0. средства районного бюджета; 9390,1; 0; 0; 2318; 3250,00; 4000; 0. средства местного бюджета; 15470,2; 21810,89; 25200,6; 25544,25; 38514,13; 32307,01; 55232,291. ВБИ; 750; 514. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие городского поселения город Боровск; -современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети поселения. |

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог»

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение город Боровск.

Тенденции развития экономики и социальной сферы города, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса города Боровска.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта поселения, формируют специфику транспортных связей.

Объем перевозок и их структура определяются количественными и качественными характеристиками, межрегиональных, транзитных связей, а также внутриобластного товарообмена.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории поселения ведется реализация приоритетных мероприятий по улучшению состояния улично-дорожной сети.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям поселения:

- основные дороги перегружены транспортными потоками;

- центр поселения по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта;

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема пассажирских перевозок в поселении.

Максимальные пассажирские потоки формируются на основных магистралях, соединяющие районы поселения с центром.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы поселения,   повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования поселения;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения;

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог», и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основной целевой показатель программы:

Целевой показатель 1: «Уровень  экономии бюджетных средств (при проведении процедур муниципального заказа)».

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Боровск, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках следующих  мероприятий:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

- «Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- «Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»;

-  «Паспортизация дорог»;

-  « Обеспечение безопасности дорожного движения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для города в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Боровск осуществляется в объемах определенных Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерений | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень экономии бюджетных средств ( при проведении процедур муниципального заказа) |  | процент | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | процент | 26,3 | 26,3 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,8 |  |  |
| 1.2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |
| 1. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100% | Э - экономия бюджетных средств за год; ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год; ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S -доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения V1 - автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям V2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД МО МВД России |

- Приложение  № 3

- к муниципальной программе

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия программы | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание сети автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий эксперт ОМХ | 2019 | 2025 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий эксперт ОМХ | 2019 | 2025 | Текущий и капитальный ремонт сети автомобильных дорог в полном объеме |  | 1.1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.: Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда. | Ведущий эксперт ОМХ | 2019 | 2025 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда |  | 1.1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.: Паспортизация дорог | Ведущий эксперт ОМХ | 2019 | 2025 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.1 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: Обеспечение безопасности дорожного движения | Ведущий эксперт ОМХ | 2019 | 2025 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями | 1.2. |

- Приложение  № 4

- к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Ремонт и содержание автомобильных дорог | всего | 79786,1 | 52519,96861 | 25200,6 | 37862,25 | 57822,196 | 36821,01 | 55232,291 |
|  |  | бюджет поселения | 15470,2 | 21810,87684 | 25200,6 | 25544,25 | 38514,126 | 32307,01 | 55232,291 |
|  |  | областной бюджет | 48161,7 | 30709,09177 | 0 | 10000 | 15308,07 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 9390,1 | 0 | 0 | 2318 | 3250 | 4000 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники (население) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 514 | 0 |

Приложение №5

к муниципальной программе

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | РАСХОДЫ ПО ГОДАМ (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Основное мероприятие 1 | Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 |  |  |  | 79786,1 | 52519,96861 | 25200,6 | 37862,250 | 57822,196 | 36821,01 | 55232,291 |
|  |  | неисполненные расходные обязательства отчетного фин. года | 003 |  |  |  | 6764,1 | 19766,71941 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 003 |  |  |  | 48161,7 | 30709,09177 |  | 10000 | 15308,07 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 003 |  |  |  | 9390,1 |  |  | 2318 | 3250 | 4000 |  |
|  |  | ВБИ | 003 |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 514 | 55232,291 |
|  |  | Местный бюджет | 003 |  |  |  | 15470,2 | 21810,87684 | 25200,6 | 25544,250 | 38514,126 | 32307,01 | 34723,900 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 | х | х | х | 18284 | 14778,5662 | 16100 | 21852,655 | 21017,924 | 24298,306 | 29704,481 |
|  |  | неисполненные расходные обязательства отчетного фин. года | 003 | 0409 | 24 0 01 24010 | 244 | 6764,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24010 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24010 | 244 | 11519,9 | 14778,5662 | 16100 | 21852,655 | 21017,924 | 24298,306 | 29704,481 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 | х | х | х | 58685,4 | 11110,23599 | 5472,4 | 2421,163 | 18189,631 | 9452,097 | 20152,725 |
|  |  | неисполненные расходные обязательства отчетного фин. года | 003 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 003 | 0409 | 24 0 01 S0250 | 244 | 48161,7 | 7920,85177 |  | 0 | 0 | 514 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 00150 | 244 | 9390,1 |  |  | 2022,342 | 3250 | 4000 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24020 | 244 | 1133,6 | 3189,38422 | 5472,4 | 398,821 | 14939,631 | 4938,097 | 20152,725 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 | х | х | х | 715,4 | 800,85097 | 936,58 | 997,332 | 247,993 | 0 | 300 |
|  |  | Местный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24040 | 244 | 715,4 | 800,85097 | 936,6 | 997,332 | 247,993 | 0 | 300 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 | х | х | х | 2026,9 | 25730.31545 | 2491,6 | 12591,100 | 18366,648 | 3070,609 | 4875,085 |
|  |  | неисполненные расходные обязательства отчетного фин. года | 003 | х | х | х |  | 19766,71941 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 S5000 |  |  | 22788.240 |  | 10000,000 | 15308,07 |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 295,658 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24050 | 244 | 2026,9 | 2942.07545 | 2491,6 | 2295,442 | 3058,578 | 3070,609 | 4875,085 |
| Основное мероприятие 1.5 | Паспортизация дорог | ВСЕГО, в т.ч.: | 003 | Х | Х | Х | 74,4 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Местный бюджет | 003 | 0409 | 24 0 01 24060 | 244 | 74,4 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |