****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 06 » февраля 2024г. № 52**

**«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск » за 2023 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я.**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 06.02.2024 № 52

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»

отчетный период 12 месяцев 2023года

*Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации*

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 24.09.2019г. № 398 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 06.05.2020 №155, от 30.12.2020, от 25.10.2021 №312, от 13.07.2023 №298 (далее – муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено бюджетной росписью средств в сумме 148951,610 тыс. рублей,из которых:

- 115971,236 тыс.руб, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (вкл. остаток неиспользованных средств адресной программы «4 этап2022»- -2822,172т.руб);

- 31491,857 тыс.руб. средства областного бюджета;

- 1488,516 тыс.рублей, средства местного бюджета.

За отчетный период средств освоено – 148039,636 тыс. руб.(средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 115060,599 тыс.руб, средства областного бюджета –31491,857 тыс.рублей, средств районного бюджета –0 тыс. руб., местного бюджета-1487,180 тыс.руб,). Процент исполнения программы – 99,39% экономия по итогам конкурсных процедур)

Целью муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городское поселение город Боровск безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные жилые помещения.

Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи:

- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда.

**О выполнении основных мероприятий.**

В 2023 году  в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  профинансированы расходы в сумме 148039,636 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 115060,599 тыс. руб., областного бюджета – 31491,857 тыс. руб., местного бюджета – 1487,180 рублей. За счет этих средств на общую сумму 117483,636 тыс. рублей приобретено 37 квартир для переселения граждан из аварийного фонда. На выплату возмещения 11(одиннадцати) собственникам за изымаемое аварийное жилое помещение   направлено 30556 тыс. рублей).

За счет длительности проведения конкурсных процедур мероприятие исполнено-99,39%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств в сумме 148951,610 тыс. руб. Фактическое освоение средств представлено в таблице №1:

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Уточненный план бюджетных ассигнований Программы на 2023 год (тыс. руб.)** | **Фактическое исполнение**  **(тыс. руб.)** | **Процент исполнения**  **%** |
| 1 | Средства Фонда | 115971,236 | 115060,599 | *99,21* |
| 2 | Областной бюджет | 31491,857 | 31491,857 | *100* |
| 3 | Районный бюджет | 0 | 0 | *-* |
| 4 | Бюджет поселений | 1488,516 | 1487,180 | *99,91* |
|  | **Итого** | **148951,610** | **148039,636** | ***99,39*** |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий освоены на 99,39%. (*экономия по итогам конкурсных процедур)*

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 148951,610/148039,636= 0,99

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 99,39%.