Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» января  2024г.                                                                                              №  36

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

Глава         администрации           муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                          Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз;

- в дело

1- ОЭФиБУ

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от 30.01.2024 № 36

Отчет

Об исполнении плана  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 2023 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 15,11.2018 № 385  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 12.07.2019 №287, от 19.09.2019 №381, от 26.12.2019 №511, от 22.03.2021 №101, от 27.12.2022 №494, от 10.08.2023 №326  (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств в сумме 16603,996 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило  7308,772 тыс. рублей  или 44,02% :

| Запланировано: |  |  |  |  | Исполнено: |  |  |  |  | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | ОБ | РБ | МБ | нас | ВСЕГО | ОБ | РБ | МБ | нас |  |
| 16603,996 | 5200 | 0 | 11200,175 | 203,821 | 7308,772 | 3236,108 | 0 | 3868,843 | 203,821 | 44,02 |

- Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда:

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2023 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 17382,824 тыс. руб., из них исполнено обязательств по контрактам – 7042,499 тыс.руб (40,51% от суммы контрактов):

| Муниципальный контракт |  |  |  | Результаты Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключено |  | Исполнено (т.руб) |  | План (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |  | % выполнения от плана |
| Кол-во | Сумма (т.руб) | всего | % |  | всего | из них, задолженность прошлых лет |  |
| 18 | 17382,824 | 7042,499 | 40,51 | 16603,996 | 7308,772 | 2,085 | 44,02 |

5. О выполнении основных мероприятий.

Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня  и качества предоставления  коммунальных услуг  населению города Боровска, снижение уровня износа и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.  Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.Обеспечение комфортных условий проживания граждан

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов;

- капитальный ремонт по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Данное мероприятие предусматривало  Программой - 10901,82 тыс.рублей, расходы составили 3635,699 тыс.рублей. Освоено по Программе – 33,35% (из-за несвоевременного предоставления документов для оплаты).

Мероприятие 1.1.Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

По данному мероприятию работы не проводились..

- Мероприятие 1.2. Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора.

Данное мероприятие предусматривало:

- перечисление взносов за муниципальное имущества для проведения капитального ремонта по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Для формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов   из бюджета города перечислены взносы на капитальный ремонт по муниципальной квартире №88 в д.15 по ул.Сенявина в г.Боровске (10,46 руб./м2-70,88м2) на сумму 8,895 тыс. рублей, по муниципальному  жилью по договорам социального найма- 81,863 тыс.рублей..

Произведены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: д. Комлево, ул. Сенявина, д. 15, кв.88 в сумме 26,742 тыс. рублей, погашена задолженность за декабрь 2022 года в сумме 2,085 тыс.рублей.

Предусмотрено средств по программе на 2022 год – 42,306 тыс.руб. Всего освоено средств по данному мероприятию – 40,206 тыс. руб. исполнение -  95,04%.

Мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов.

Для проведения текущего ремонта многоквартирных домов по ул.Некрасова, дд.15 «А», «Б», «В» запланированы средства из бюджета области (5,2млн.рублей) и бюджетного кредита из средств областного бюджета, заключено три муниципальных контракта в сумме  10131,780 тыс. рублей.  Средств области освоено в сумме  3236,108 тыс.рублей, остаток средств по контракту  планируется освоить в 2024 году на основании подтвержденных документов о выполнении работ.

Кроме этого, проводились расходы на поставку колонки для замены старой в муниципальной квартире в п.Институт (14,990 т.рублей).

Погашена задолженность за тепловую энергию в жилом доме по ул.Циолковского, д.3в, кв.1, в доме №69/1 по ул.Ленина, кв.8 (заключено два муниципальных контракта  на общую сумму 106,355 тыс.рублей). Средства освоены  в сумме 40,005 тыс. рублей (37,61%).

Мероприятие 1.4. Компенсация части затрат граждан, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями утрачено жилое помещение.

Согласно решению Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.06.2019 №34 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями жилое помещение утрачено» в целях социальной поддержки граждан на эти цели запланировано 240 тыс. рублей.  В течение года из расчета минимального размера компенсации – 15000 рублей выплаты  производились двум  заявителям, арендуемым жилые помещения . Сумма выплат составила 240 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение качественными коммунальными услугами

Данное мероприятие предусматривало:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ресурсов.

Мероприятие 2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Данное мероприятие предусматривало:

- ремонт и модернизация тепло-, газо-систем, систем водопроводно-канализационного хозяйства.

Предусмотрено средств по Программе – 3702,176 тыс.рублей. По данному мероприятию запланированные средства освоены в  объеме 99,21%,что в сумме составляет 3673,073 тыс. рублей.

В течение 2022 года проводилось обслуживание водопроводных и канализационных сетей и КНС в городе Боровске (2000тыс.рублей).

Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в области строительства канализационной сети в  2023 году:

по ул. Молодежная, жилые дома №1,3,4,5,6,8,31, ул. Адмирала Сенявина, д.2г закуплены материалы и оборудование на монтаж канализационной сети (532,132 тыс.руб).

- закупка материалов на монтаж канализационных сетей по адресу: Калужская область, город Боровск, ул.Горького, жилые дома №3,8,12,16,17,20,24, ул.Коммунистическая, жилые дома №105,107,109 закуплены материалы для монтажа канализационной сети  (1116,754 т.руб);

Мероприятие 2.2.  Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую энергию

Данное мероприятие предусматривало:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;
	В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 85 от 25.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и проживающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не оборудованных приборами учета тепловой энергии» произведена выплата компенсации части расходов граждан на оплату тепловой энергии обратившимся с заявлением в администрацию города  и представившим квитанции в 2023 году. Сумма выплаты компенсации по обращениям граждан составила 24,188 тыс.рублей (план – 100 тыс.руб., исполнение 24,19%).

Мероприятие 2.3.  Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке

Данное мероприятие не реализовано из-за отсутствия обращений граждан на компенсацию затрат по замене приборов учета и их поверке.

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» не выявлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.

«Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов»

Контрольное событие: мероприятие не запланировано

« Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора».

Контрольное событие: Заключены три контракта на сумму 143,895 т .руб.. Погашена задолженность за содержание и ремонт общего имущества в МКД  д.Комлево, ул.Сенявина, д.15,кв.88 за декабрь 2022 года(2,085 тыс.руб).  Мероприятие исполнено  29,44%  или 119,586 тыс. руб от плановых показателей Программы – 406,265 тыс. руб.

«Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска»

Контрольное событие: заключены пять муниципальных контрактов на работы на сумму 10238,135 тыс.рублей:

- текущий ремонт МКД по ул.Некрасова , д.15 «А» (3467,905 тыс.руб.);

- текущий ремонт МКД по ул.Некрасова , д.15 «Б» (3523,567 тыс.руб.);

- текущий ремонт МКД по ул.Некрасова , д.15 «В» (3140,308 тыс.руб.);

- поставка колонки (мун.квартира п.Институт), 14,99 тыс.рублей;

- поставка тепловой энергии ул.Циолковского, д.3 «В», кв.1, ул.Ленина, д.69/1, кв.8 (91,365 т .руб)

Исполнено по контрактам составило 3276,113 тыс. рублей (или 32%)

Затраты по мероприятию исполнены на 31,76 % (план-10315,555тыс.рублей) из-за несвоевременного предоставления документов о приемке выполненных работ.

«Компенсация части затрат граждан, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями утрачено жилое помещение»

Контрольное событие: обязательства исполнены в отчетном 2023 году полностью (240 тыс. рублей). Выплата производилась по обращениям граждан ( 2 заявителя). Исполнение 100%

«Инициативное бюджетирование»

Контрольное событие: для планировки территории и закупки материалов и оборудования для канализирования сетей по ул. Молодежная, жилые дома №1,3,4,5,6,8,31, ул. Адмирала Сенявина, д.2г, ул.Горького, жилые дома №3,8,12,16,17,20,24, ул.Коммунистическая, жилые дома №105,107,109  заключено восемь муниципальных контрактов (5000,998 тыс.рублей), освоено средств по контрактам 32,97% (1648,885 тыс.рублей).

Мероприятие  по Программе исполнено 45,77%..

«Обслуживание водопроводных и канализационных сетей в городе,КНС»

Контрольное событие: заключено два муниципальных контракта на обслуживание  и содержание сетей, КНС (2000 тыс.руб). Всего исполнено по мероприятию 2000 тыс.рублей или 100% от планируемых затрат.

«Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за  тепловую энергию»

Контрольное событие: выплачено по заявлениям двух граждан о компенсационной выплате, подтверждающих документов об оплате жилого помещения и коммунальных услуг (24,188тыс. руб.) Средства освоены в объеме ( 24,19%) от планируемых затрат (100 тыс. руб).

«Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке»

Контрольное событие: выплата не производилась. Отсутствие заявлений граждан о компенсационной выплате, подтверждающих документов о понесенных затратах. Мероприятие не исполнено. Предусмотренные средства перераспределены в другие мероприятия

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2023 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 16603,996 тыс.руб. Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет | 5200 | 3236,108 | 62,23 |
| 1 | Районный бюджет |  |  |  |
| 2 | Бюджет поселений | 11200,175 | 3868,84 | 34,54 |
| 3 | Внебюджетные источники | 203,821 | 203,821 | 100 |
|  | Итого по программе | 16603,996 | 7308,772 | 44,02 |

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат: К = 16603,996 /7308,772 = 0,44

Значение  данного показателя  не достигнуто до 100% .

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет или 44,02% . Неисполнение программы связано с тем, что не полностью освоены заемные средства  в сумме 5,2 млн. рублей из областного бюджета на устранение строительных недостатков жилых домов №№15 «А», «Б», «В, «В»(1963,892т.руб), средства местного бюджета на эти же цели (4931,780т.руб).  Также, несвоевременно предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ по контракту на выполнение работ по планировке территории в рамках инициативного бюджетирования на канализирование сетей по ул.М.Горького, ж/д 3,8,12,16,17,20,24 ул. Коммунистическая ж/д 105,107,109(3351,912 тыс.руб)

(3351,912т.руб)

Приложение № 1

к     пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации   муниципальной       программы          «Развитие      жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска» по итогам 2023 года

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы за 2023год (12 месяцев 2023 года)

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»                                                         (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план ассигнований на 2023 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ |  |
|  | Всего по программе | 16603,996 | 5200 |  | 203,821 | 11200,175 | 7308,772 | 3236,108 |  | 203,821 | 3868,843 |  |
| 1. | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | 10901,82 | 5200 |  |  | 5701,82 | 3635,699 | 3236,108 |  |  | 399,591 |  |
| 1.1. | Муниципальная поддержка на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт имущества многоквартирных жилых домов | 406,265 |  |  |  | 368,285 | 159,591 |  |  |  | 159,591 | Экономия на основании фактически предъявленных счетов |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска | 10315,555 | 5200 |  |  | 5115,555 | 3236,108 | 3236,108 |  |  |  | Несвоевременное предоставление документов |
| 1.4. | Компенсация части затрат граждан, у которых в связи | 180,0 |  |  |  | 180,0 | 240 |  |  |  | 240 |  |
| 2. | Обеспечение качественными коммунальными услугами | 5702,176 |  |  | 203,821 | 5498,355 | 3673,073 |  |  | 203,821 | 3469,252 | Экономия на основании фактически предъявленных счетов |
| 2.1. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 5602,176 |  |  | 203,821 | 5398,355 | 3648,885 |  |  | 203,821 | 3445,064 | Экономия по итогам закупок |
| 2.2. | Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги на тепловую энергию | 100 |  |  |  | 100 | 24,188 |  |  |  | 24,188 | Заявительный характер выплат (по факту обращения на выплату) |
| 2.3. | Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска»

по итогам 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»  (12 месяцев 2022 года).

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов (строительство которых завершено) нарастающим итогом | процент | 1,7 | 1,3 | -0,4 |
| 2 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа(*) | процент | 0,14 | 0,83 | 0,69 |
| 3 | Снижение процента износа общего имущества многоквартирных жилых домов | процент | 69 | 70,25 | -1,25 |
| 4 | Снижение процента износа сетей коммунальной инфраструктуры | процент | 77 | 80,5 | -3,5 |

*уровень экономии бюджетных средств при проведении процедуры муниципального заказа

Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%.;   где ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год (17382,824 тыс. руб.);

ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год (20850,213 тыс. руб)