Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06»  февраля  2024г.                                                                         № 47

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Ремонт и  содержание автомобильных дорог» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

Глава      администрации         муниципального

образования городское поселение  город Боровск                             Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.,

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от «06» февраля  2024 №47

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

отчетный период 12 месяцев 2023 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 № 391 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 05.07.2019 №281, от 19.09.2019 №386, от 26.12.2019 №506, от 24.04.2020 №149, от 14.08.2020 №221, от 22.03.2021 №99, от 27.12.2021 №486, от 15.11.2022 №407, от 05.04.2023 №143, от 10.08.2023 №329 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с планами реализации мероприятий Программы предусмотрено 57822,196 тыс. руб.:

| Запланировано: |  |  |  |  | Исполнено: |  |  |  |  |  | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | ОБ | РБ | ВБИ | МБ | ВСЕГО | втч. задолж2022 | ОБ | РБ | ВБИ | МБ |  |
| 57822,196 | 15308,07 | 3250 | 750 | 38514,126 | 51805,216 | 0 | 14572,498 | 3250 | 750 | 33232,718 | 89,59 |

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактические расходы составили 51805,216 тыс. руб. ( в т.ч. за счет средств местного бюджета-33232,718 т.руб.). Общий процент выполнения мероприятий Программы составил – 89,59 %.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Боровска.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2023 году для реализации мероприятий муниципальной программы заключено восемнадцать муниципальных контрактов на общую сумму 51986,330 тыс. руб., освоено по контракту в объеме  51805,216 (99,65%).

| Муниципальный контракт |  |  |  | Результаты Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключено |  | Исполнено (т.руб) |  | План (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |  | % выполнения от плана |
| Кол-во | Сумма (т.руб) | всего | % |  | всего | из них, задолженность прошлых лет |  |
| 17 | 51986,330 | 51805,216 | 99,365 | 57822,196 | 51805,216 | 0 | 89,59 |

5. О выполнении основных мероприятий.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное  мероприятие 1.: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог.

Данное мероприятие предусматривало содержание сетей автомобильных дорог в полном объеме.

Контрольное событие: мероприятие исполнено на 23922,807 тыс.рублей (113,82% от планируемых объемов Программы – 21017,924 тыс.руб). (за счет перемещения неиспользованных ЛБО из других мероприятий ).

В течение отчетного периода подрядной организацией ООО  "Единство" за счет средств местного бюджета  в сумме 22127,807 тыс. руб. выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км:

-  в зимний период на дорогах города произведена россыпь противогололедных материалов (пескосоляной смеси);

-    в летний период производилось обеспыливание поверхности от пыли и грязи, выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия; производились иные работы (ремонт и установка искусственных неровностей, разметка дорожного покрытия, ремонт ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин).

Кроме этого, заключались контракты с этой же организацией на проведение ямочного ремонта литым асфальтом в зимнее время (595 тыс. руб), и с  другой организацией  на  грейдирование автомобильных дорог (1200 тыс.рублей).

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало приведение сетей автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Контрольное событие: мероприятие исполнено  в полном объеме 47,74% или в сумме 10034,708 тыс. рублей. За счет этих средств выполнен текущий ремонт автомобильной дороги в г. Боровск пос. Институт (3019,875 тыс.руб), на ул. Калинина (1126,2тыс.руб.). Выполнен ямочный ремонт на ул.Коммунистическая, ул.Мира, ул. Калужская, ул.ПШувалова, ул.Володарского, ул.К.Маркса (602 тыс. руб).

Затраты по грейдированию дорог составили 496 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвилации аварийной ситуации провала дорожного полотна на автомобильной дороге по «Боровск-Федорино-«Верея-Медынь»»(406,271 тыс. руб). Также, оказаны услуги по лабораторному исследованию автомобильных дорог (15,050 тыс. руб), экспертизе выполненных работ  (174,505 тыс.руб).

рамках инициативного бюджетирования за счет средств районного и местного бюджетов, вовлечения средств физических лиц выполнен текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная в городе Боровске протяженностью 0,596 км на сумму 4194,560 тыс. рублей..

Мероприятие 1.3.Содержание, капитальный ремонт сети  автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда.

Данное мероприятие предусматривало приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Контрольное событие: за счет средств дорожного фонда -15225,004 тыс. рублей ( из которых средства области -14572,498тыс.руб., местного бюджета – 652,506 тыс. руб.)  оплачены работы по  текущему ремонту автомобильной дороги по ул.50 лет Октября протяженностью 0,947км (8399,421 тыс. руб), пер.Фабричный 0,360км (2799,167 тыс.руб), ремонт участка автомобильной дороги «Ермолино-Боровск-Верея» -«Рябушки у Свято-Пафнутьева Боровского монастыря (4026,416 тыс. руб).

За счет средств дорожного фонда местного бюджета профинансированы расходы по содержанию городских дорог в сумме 2374,704 тыс.руб.

Всего расходы за счет средств дорожного фонда составили 17599,708 тыс. рублей. Мероприятие исполнено 95,82%.

Мероприятие 1.4. Паспортизация  дорог

Данное мероприятие предусматривало увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Контрольное событие: в отчетном году обязательства по выполнению работ по паспортизации автомобильных дорог не выполнялись.

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие предусматривает сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

Контрольное событие: в рамках реализации этого мероприятия  для обеспечения  безопасности дорожного движения оказаны услуги по разработке и актуализации проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение город Боровск Калужской области. Сумма затрат составила 247,993 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Исполнение мероприятий составляет 100% от плана (247,993 тыс.рублей).

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Контрольное событие: Заключено три муниципальных контрактов. Исполнено мероприятий 23922,807 тыс.руб.(113,82% от плана 21017,924 тыс.руб. за счет перемещения свободных лимитов из других мероприятий программы).

«Ремонт и  капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения»

Контрольное событие: Всего по мероприятию освоено средств в сумме 10034,708 тыс. рублей (средства местного бюджета-6784,708 тыс.руб., средства от физических лиц – 750 тыс. руб., бюджета района – 3250тыс. руб). Заключены десять контрактов на сумму 10184,747тыс.руб, исполнены на сумму 10034,708 тыс. руб. или 98,53%.

Мероприятие исполнено (55,17%).

«Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»

Контрольное событие: заключены три муниципальных контракта на сумму 17599,708 тыс. руб. и в полном объеме освоены. Всего по мероприятию исполнено 11 147,884  тыс. руб. Мероприятие исполнено на 95,82%.

«Паспортизация дорог»

Контрольное событие: Паспортизация дорог не проводилась.

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Контрольное событие: Заключен один муниципальный контракт на сумму 247,993 тыс. руб.  Мероприятие исполнено в полном обьеме (100% от планируемого объема 247,993 тыс.руб).

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2023 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 57822,196 тыс.руб.

Таблица № 1

Фактическое исполнение по источникам финансирования

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований Программы на 2023 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет | 15308,070 | 14572,498 | 95,19 |
| 2 | Районный бюджет | 3250,000 | 3250,000 | 100,00 |
| 3 | Бюджет поселений | 38514,126 | 33231,718 | 86,28 |
| 4 | Внебюджетные источники (ср-ва физ.лиц) | 750,000 | 750,00 | 100,00 |
| Итого по программе |  | 57822,196 | 51805,216 | 89,59 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы освоены в размере 89,59%. Объем неосвоенных  финансовых средств составляет 6016,98 тыс. рублей. Неосвоенные  финансовые средства – это:

- длительность конкурсных процедур

- экономия на основе конкурсных процедур

- выполненные объемы работы по факту

- перемещение свободных лимитов в другие статьи расходов бюджетной росписи.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 57822,196 /51805,216 = 0,90 значение  данного показателя составляет 89,59%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка составляет 89,59%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2023 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2023 года)

«Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план ассигнований на 2022 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ |  |
|  | Всего по программе | 57822,196 | 15308,070 | 3250 | 750 | 38514,126 | 51805,216 | 14572,498 | 3250 | 750 | 33232,718 |  |
| 1. | Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 57822,196 | 15308,070 | 3250 | 750 | 38514,126 | 51805,216 | 14572,498 | 3250 | 750 | 33232,718 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 21017,924 |  |  |  | 21017,924 | 23922,807 |  |  |  | 23922,807 |  |
| 1.2. | Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18189,631 |  | 3250 |  | 14939,631 | 10034,708 |  | 3250 | 750 | 6034,708 | Длительность конкурсных процедур, экономия на торгах, фактические объемы выполнения работ |
| 1.3. | Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | 18366,648 | 15308,07 |  |  | 3058,578 | 17599,708 | 14572,498 |  |  | 3027,210 | Выполнение работ по фактическим объемам |
| 1.4. | Паспортизация дорог | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1.5. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 247,993 |  |  |  | 247,993 | 247,993 |  |  |  | 247,993 |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу

«Об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

по итогам 2023года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед.измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 0,14 | 23 | +22,86 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 26,6 | 33,2 | +6,6 |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 3 | 0 |