Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  января   2024г.                                                                                 №  35

«Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» за 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

Глава       администрации            муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз;

1- в дело

- ОЭФиБУ

Исп. Раттас С.Н.

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение

«30» января  2024 № 35

Отчет

о  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 2023 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 15.11.2018 № 386  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 18.12.2018 № 429, от 12.07.2019 № 286, от 19.09.2019 №382, от 26.12.2019 №514, от 14.08.2020 №223, от 22.03.2021 №100, от 27.12.2022 №495, от 24.03.2023 №124, от 07.08.2023 №317 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году предусмотрено Программой средств – 121 158,484 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 121 097,576 тыс. рублей  или 99,95% (собственных средств-30947,894 тыс. рублей, средства ФБ – 85719,547 тыс. рублей, средства ОБ – 2272,975 тыс. рублей, средства РБ – 1824,935 тыс. рублей, средства от населения и индивидуального предпринимателя – 332,225 тыс. руб).

| Запланировано: |  |  |  |  |  | Исполнено: |  |  |  |  |  | % исполнения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | ФБ | ОБ | РБ | МБ | внеб | ВСЕГО | ФБ | ОБ | РБ | МБ | внеб |  |
| 121158,484 | 85719,547 | 2333,883 | 1824,935 | 30947,894 | 332,225 | 121097,576 | 85719,547 | 2272,975 | 1824,935 | 30947,894 | 332,225 | 99,95 |

- Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства используются строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2023 году для реализации мероприятий муниципальной программы заключено 38 (тридцать восемь) муниципальных контрактов на сумму 38304,233 рублей, из которых освоено-34481,985 рублей или 90,02% .

| Муниципальный контракт |  |  |  | Результаты Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключено |  | Исполнено (т.руб) |  | План (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |  | % выполнения от плана |
| Кол-во | Сумма (т.руб) | всего | % |  | всего | из них, задолженность прошлых лет |  |
| 38 | 38304,233 | 34481,985 | 90,02 | 121158,484 | 121097,576 | 5,1 | 99,95 |

Согласно соглашению №20-2023-071959 от 04.04.2023 предоставлена субсидия на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Торг-Быт-Сервис» для реализации мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ: "Формирование современной городской среды в городском поселении город Боровск на 2019-2024 годы" на мероприятие "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" в сумме 88 400, 870 тыс. рублей. Средства направлены на создание культурно-природного парка на территории Текиженского оврага «Свет творящая Текижа» (благоустройство под «ключ»).

5. О выполнении основных мероприятий.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Уличное освещение:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями;

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

В 2023 году затраты по данному мероприятию  составили 6239,422 тыс. рублей, полностью исполнены.

На обеспеченность освещения улиц, поставку э/энергии израсходовано 4 279,565 тыс. рублей.

На техническое обслуживание уличных э/сетей затраты составили  1959,20 тыс. рублей.

Подрядчиком по содержанию уличных сетей города является ПАО "Россети Центр и Приволжье". Произведена замена ламп люминесцентных (200шт.), а также демонтаж светильников люминесцентных (200шт). Заменен провод самонесущий изолированный СИП-4 2*10-0,6/1 (1376м) и другие работы.

Санитарная очистка города:

В течение года оказаны услуги по установке и обслуживанию специализированных контейнеров для накопления опасных отходов (68тыс.р). Погашена задолженность по контракту 2022 года за услуги по установке и обслуживанию специализированных контейнеров для накопления опасных отходов (5,1тыс.р). Всего на эти  цели направлено средств местного бюджета 73,1тыс. рублей.

В этом году вывезен большой объем несанкционированный свалок около мусорных контейнеров. Затраты на  	сбор, вывоз и утилизацию иных отходов вокруг территории контейнерных площадок города составили 4720,435 тыс.руб. (из них средства района – 1824,935 т.руб, местного бюджета-2895,5 тыс. рублей).

В течение года Боровск активно принимал участие в субботниках, экологических акциях.

Озеленение города:

В 2023 году продолжена работа по озеленению города. Затраты местного бюджета в этой области составили 2800 тыс.руб.

В течение отчетного года проводились работы по опиловке деревьев, а также по контракту проводились работы по обрезке деревьев под естественный вид, удаление деревьев в городских условиях, вывозу и дальнейшей переработке порубочных остатков. Затраты по данному мероприятию составили 800 тыс.рублей. Работы по опиловке и обрезке деревьев также будет активно проводиться в 2024 году.

На комплекс  работ по озеленению города  затрачено 2 млн. рублей. За счет этих средств проводился окос травы и газонов в парках, посадка цветов, деревьев и кустарников, а также проводились работы по уходу за цветниками (подкормка, прополка, рыхление и полив)

Прочие работы по благоустройству:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по снижению доли объектов  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности;

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятия исполнены.

На прочее благоустройство территории города в отчетном году направлено 108552,888 тыс. рублей, исполнение от планируемых затрат (108613,796тыс.руб)-99,94%

В Боровске вместе с жителями продолжаем создавать комфортную городскую среду.

В прошлом году по программе  «Комфортная городская среда»  реализован проект благоустройства спортивной площадке «Вираж». Теперь спортивная площадка с резиновым покрытием, оборудованная для игры в мини-футбол. По периметру территории установлено ограждение, оборудован хороший спуск. Здесь  проведена реконструкция хоккейной коробки, установлены камеры видеонаблюдения, освещение, обустроены лавочки с урнами. Сама «коробка» обнесена защитной сеткой, вокруг территория прорезинена для возможности покататься на велосипеде. На эти цели выделено 5 980,302 тыс. рублей.

В 2021 году в Боровске официально созданы первые ТОСы. И уже в 2022 году жители стали призерами областного конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территорий». Жители микрорайона вышли  с инициативой провести благоустройство парковых дорожек с организацией системы сбора и отвода талых и ливневых вод на территории Парка Победы. Благодаря победе в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территории ТОС» данные работы в отчетном году выполнены. Расходы составили 840,463 тыс. рублей.

Боровск ежегодно участвует в областной  программе поддержки местных инициатив. Благодаря активному участию жителей города благоустроена территория семейного парка «Картинка» по ул. Ленина, в районе д.№27. Затраты на ее благоустройство составили 2093,014 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по покрытию детской площадки по ул.Рябенко, между домами №6 и №7 (68,3151т.руб), благоустроена детская площадка по ул.П.Шувалова, д.24 (742,015т.руб).

Выполнены работы по ремонту пешеходного мостика через реку Протва в сумме 160,819 тыс. рублей, заменены частично металлические листы, усилены решетки.

Проведено благоустройство тротуара из асфальтобетонного покрытия по ул.Коммунистической  144 м2 (447,687 т.руб),  выполнен ремонт тротуара по ул.Калужская (от пересечения с ул.Мира до ул.Дзержинского), 570м2 (1189,064 т.рублей).

Для проведения комплекса работ по содержанию и благоустройству городской территории города Боровска из местного бюджета выделено 2972 тыс. рублей.

На поставку остановочного павильона выделено 64 т.рублей, металлической урны-4т.рублей, также приобретено 10 шт. цветочниц с элементами художественной ковки - 128 т.рублей.

Проведена акарицидная обработка мемориала «Вечный огонь», пл.Ленина 13, сквер Гагарина, ул. Коммунистическая-13,  пакр «Картинка», ул. Ленина, ул. Мира, д.61 (детская площадка), «Каштановая аллея», пл. Ленина, «Аллея» пос. Институт, гербицидная обработка на общую сумму 100 тыс. рублей.

Для сохранения расселенных домов в городе Боровске выполнены антивандальные работы домов по ул. Коммунистическая, д.14, стр.1; ул. Рабочая, д.6А; ул. Ф. Энгельса, д.2; ул. Ст. Разина, д.35А, д.35Б: ул. Урицкого, д.21; пл. Ленина, д.9, д.15 на сумму 185 т. рублей.

Проведены работы по благоустройству территории «Каштановая аллея» (укладка бордюрной плитки 70м2, засевание газона). Стоимость затрат составила 1680,926 т.рублей.

Выполнен ремонт придомовых территорий жилых домов по ул.8 Марта, дома №10,12,14,16,18,20 на общую сумму 2800,580 т.рублей.

Затраты на обслуживание катков составили 281,525 т .рублей.

В рамках реализации мероприятий комфортной городской среды проведено благоустройство общественной территории «Источник Текижа» по ул.Урицкого. На эти цели выделено 5124,377 т. рублей ( из областного бюджета 4965,728т.рублей и местного 158,648т.рублей).

В 2023 году по итогам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из федерального бюджета получены средства в виде субсидии в размере 80 800 тыс.рублей  на создание комфортной городской среды в городе Боровске. Данные средства по Соглашению переданы в МБУ «Торг-Быт-Сервис» на реализацию проекта «Создание культурно-природного парка на территории Текиженского оврага «Свет творящая Текижа» (благоустройство под «ключ»)». Также, для этих целей дополнительно из местного бюджета выделено 7600,870 т. рублей для завершения данного проекта. Общая стоимость затрат составила 88 400, 870 тыс.рублей.

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Уличное освещение»

Контрольное событие: Заключено четыре муниципальных  контракта с 2-мя подрядчиками.  Исполнено мероприятий 100 % от объема работ по контрактам (6238,765 тыс.руб). Исполнение от планируемых мероприятий Программы составило 100%. Освобожденные по данному мероприятию ЛБО перемещены на исполнение других мероприятий Программы.

«Озеленение города»

Контрольное событие: Заключено два муниципальных контракта   на озеленение территории общего пользования. Также проведен комплекс работ по озеленению  города Боровска, направлено 2800 тыс. рублей. Мероприятие исполнено по фактическому объему выполнению работ, полностью исполнены контракты.

«Санитарная очистка территории»

Контрольное событие: Заключено десять муниципальных контракта  с пятью подрядчиками на работы уборке иных отходов вокруг территорий контейнерных площадок, ликвидированы стихийные свалки, а также проведена транспортировка мусора при проведении субботников, оказаны услуги по установке и обслуживанию специализированных контейнеров для накопления опасных отходов.
	Погашена задолженность по контракту 2022 года за услуги в декабре по установке и обслуживанию специализированных контейнеров для накопления опасных отходов на сумму 5,1тыс.руб.

Исполнение мероприятий по Программе составило 5330,202 тыс.руб или 99,68%%, из них  освоено по контрактам 99,90% (5325,102т.руб).

«Благоустройство города»

Контрольное событие: Заключено двадцать два муниципальных контракта с 19-ью подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Исполнение по контрактам составило 20118,118 тыс.руб или 18,52% от планируемого объема работ и 88,24%  освоение контрактов.  В отчетном году по Соглашению№20-2023-071959 от 04.04.2023 предоставлена субсидия на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Торг-Быт-Сервис»  в сумме 88 400, 870 тыс. рублей, из которых 80800 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  отсутствуют факты невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их  исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.

7. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств бюджетной росписью в сумме 121158,484 тыс. руб. Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1210097,576тыс. рублей  или 99,95% (собственных средств-30947,894 тыс. рублей, средства ФБ – 85719,5470 тыс. рублей, средства ОБ – 2272,975 тыс. рублей, средства РБ – 1824,935 тыс. рублей, средства от населения и организаций – 332,225 тыс. руб).

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований по бюджетной росписи на 2023 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | 85719,547 | 85719,547 | 100 |
| 2 | Областной бюджет | 2333,883 | 2272,975 | 97,39 |
| 3 | Районный бюджет | 1824,935 | 1824,935 | 100 |
| 4 | Бюджет поселений | 30947,894 | 30947,894 | 100 |
| 5 | Внебюджетные источники (средства населения, ИП) | 332,225 | 332,225 | 100 |
|  | Итого по программе | 121158,484 | 121097,576 | 99,95 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 99,95% (за счет перемещения неиспользованных лимитов по другим мероприятиям программ). Неисполнение связано с  оплатой обязательств по фактическому объему работ, а также из-за отсутствия первичных документов (счета и акты выполненных работ) за выполненные работы, оказанные услуги в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат: К = 121158,484/121097,576= 0,999

Значение  данного показателя достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 99,95%.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2023 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за 2023 год (по итогам 12 месяцев 2023 года) «Благоустройство территории города Боровска» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | «Уличное освещение» |  |  | улучшение уровня и качества жизни населения | х | х | х | х | 6239,422 | 6239,422 |  |
| 1.1 | «Поставка электроэнергии для уличного освещения» |  | Главный специалист ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 83000631 от 01.01.2023 (ОАО "Калужская сбытовая компания"), отпущено э/энергии 536,971тыс.кВтч- 5375,509т.руб. Факт исполнения по МК-4279,565тыс.руб (79,61%), погашение планируется в янв.2024 года Пени за нарушение сроков оплаты договора №83000631 от 01.01.2023 составили 0,657 тыс. рублей | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 4280,222 | 4280,222 | Средства освоены в пределах фактического объема работ |
| 1.2. | «Техническое обслуживание сетей уличного освещения, аварийные работы» |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: -№ 0137300019922000074 от 23.01.23, (Ф-л «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»") ТО уличных сетей (990 тыс.руб). Исполнен МК 100% -№0137300019923000078 от 12.09.23, (Ф-л «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»") ТО уличных сетей (469,2 тыс.руб). Исполнен МК 100% -№401082912 от 26.05.23, , (Ф-л «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»") услуги за присоединение к сетям ИТО (500 тыс.руб). Исполнен МК 100% | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 1959,200 | 1959,200 | Средства освоены в пределах фактического объема работ |
|  | Контрольное событие мероприятия «Уличное освещение» |  |  | Заключено четыре муниципальных контракта с 2-мя подрядчиками. Исполнено мероприятий 100 % от объема работ по контрактам (6238,765 тыс.руб). Исполнение от планируемых мероприятий Программы составило 100%. | х | 31.12. 2023 | х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х |
| 2. | «Санитарная очистка территории» |  |  | По данному мероприятию проведены работы по уборке несанкционированных свалок | х | х | х | х | 5330,202 | 5330,202 |  |
| 2.1 | «Ликвидация несанкционированных свалок » | Ведущий эксперт ОМХ |  | МК 0137300019922000072 от 19.01.2023 (ООО«Семья»)- (1492,5 тыс. руб.), освоено по контракту 100%; МК №0137300019923000034 от 13.06.2023(ИП Кузнецов Николай Николаевич)- уборка иных отходов вокруг контейнерных площадок (814 тыс. руб.), освоено по мероприятию 100%; МК№64 от 23.05.2023 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)- (297 тыс. руб.); освоение в полном объеме (100%) МК №0137300019923000051 от 26.07.2023 (ООО «Прогресс-ЭКО») – (792 т.руб),освоение 100% МК № 00137300019923000108 от 15.12.2024 (ИП Беляков Максим Анатольевич) –ликв.стих.свалок (989,049 тыс.руб), освоено полностью; №0137300019923000101(ИП Кузнецов Николай Николаевич)-ликв.стих свалок (335,886тыс.руб).Контракт исполнен 100% | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 4720,435 | 4720,435 |  |
| 2.2. | «Обслуживание специализированных контейнеров для накопления опасных отходов» | Ведущий эксперт ОМХ |  | Погашена задолженность 2022 года по МК №01-01-2022 от 01.02.2022 (ООО«ЭкоСервис») на сумму 5,1 тыс.руб. Заключен МК №73 от 13.07.23 (ООО «ЭкоСервис») – 68,000т.руб. Исполнено – 56,67тыс.руб (несвоевременно предоставлены документы за декабрь 2023г) Поставка бункера БН-8 усиленного по МК31032023/01 от 23.03.2023(ФГУ «Исправительная колония №4 УФСИ), 398т.руб. Контракт исполнен 100%; МК №106 от 26.10.2023 (ФГУ «Исправительная колония №4 УФСИ), поставка павильона для мусорных контейнеров, 150т.руб. Контракт исполнен 100%. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 61,767 | 61,767 | По фактичечкому объему работ |
|  | Контрольное событие мероприятия «Санитарная очистка территории» |  |  | Исполнение мероприятий по Программе составило 5330,202 тыс.руб или 99,68%%, из них освоено по контрактам 99,90% (5325,102т.руб).С учетом погашения задолженности 2022 года, исполнение по программе 100%. Заключено 10 муниципальных контракта. | х | 31.12. 2023 | х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х |
| 3 | «Содержание зеленого хозяйства» |  |  | озеленение территории; создание комфортной среды жизнедеятельности населения города Боровска | х | х | х | х | 2800 | 2800 |  |
| 3.1 | Комплекс работ по озеленению (прополка, поливка, посадка, покос, вырубка и др.) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: №0137300019923000009 от 24.03.2023 выполнен комплекс работ по содержанию и благоустройству городской территории города Боровска , из них на мероприятие по озеленению направлено 2000 тыс.рублей. Исполнение МК-100% Мероприятие исполнено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 2000 | 2000 |  |
| 3.2. | Вырубка и формовочная обрезка деревьев |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №0137300019923000073 от 04.09.2023 (ООО "Стройэкофондинжиниринг") работы по обрезке деревьев, их удаление и вывоз, 800 тыс.руб. Контракт исполнен 100%; Мероприятие исполнено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 800 | 800 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Содержание зеленого хозяйства» |  |  | Заключено два муниципальных контракта, также по контракту на благоустройство исполнен блок работ по озеленению. Фактическое исполнение мероприятия составило 2800 тыс. руб. (100% освоение по контрактам и от планируемого объема работ | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 4. | «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА» |  |  | Создание экологических и комфортных условий проживания граждан | х | х | х | х | 108613,796 | 108552,888 |  |
| 4.1. | Комплекс работ по благоустройству (обслуживание фонтана, содержание скверов, парков и др.) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт от 15.04.2022 № 0137300019923000009 от 24.03.2023 (ООО "Единство")- комплекс работ по содержанию и благоустройству городской территории города Боровска (4972т.руб, из них озеленение -2000т.руб, благ-во-2972т.руб) (МК исполнен 100%) МК №01/12/2022 от 01.12.2022 (Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич)-обслуживание катков (281,525т.руб).Контракт исполнен | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 3253,525 | 3253,525 |  |
| 4.2. | Ремонт тротуаров |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: - от 21.07.2023 №0137300019923000048 (ООО "Пора строить") тек.ремонт тротуара из брусчатки ул.Берникова, (1954,953т.руб), из-за несвоевременного предоставления документов, оплата ожидается в 2024 году; -от 15.09.2023 № 0137300019923000074 (ООО «Пора строить»)- тек. ремонт тротуара на ул.Калужская, 1189,064 т. руб., освоено 100%; №0137300019923000054 от 11.08.2023 (ООО»Теплый дом»), 447,687т.руб. Контракт исполнен 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 1636,751 | 1636,751 |  |
| 4.3. | Услуги по созданию Заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Территория Текиженского оврага) |  | ОМХ | Заключен муниципальный контракт №107-Д-09/22 от 15.09.2022 (ООО»БЦХ-энерго»), 400 тыс.руб. Освоено полностью. | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 400 | 400 |  |
| 4.4. | Акарицидная обработка территории (парки,скверы, игровые площадки) |  | ОМХ | Контракт от 01.06.2023 № 01/06-2023 (ООО "Эколидер") - акарицидная обработка-78 соток (Мемориал «Вечный огонь» (парк), пл. Ленина-13 соток(6691,10руб), Сквер Гагарина, ул. Коммунистическая-13 соток(6691,10р), сСквер «Картинка», ул. Ленина- 20 сот(10294р), ул. Мира, д.61 (детская площадка-1сотка (514,70р),«Каштановая аллея», пл. Ленина-4 сотки (2058,80р), «Аллея», пос. Институт-4сотки(2058,80р), Гербицидтгая обработка-100 соток (15000р). Общая сумма работ по МК составила 100т.руб. (100% освоено) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Устройство покрытия на детской площадке по ул.Рябенко м-ду д.6 и 7 |  | ОМХ | МК №0137300019923000042 от 10.07.2023 (ООО «Индустриальная промышленная компания «Спорт-групп»), 6586,151т.руб-покрытие детской площадки по ул.Рябенко, м-ду домами №6 и»№7. Исполнение 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 686,151 | 686,151 |  |
| 4.6. | Благоустройство детской площадки по ул.П.Шувалова, д.24 |  | ОМХ | №0137300019923000043 от 10.07.2023 (ООО "Алатум")- (742,015тыс.руб), МК исполнен 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 742,015 | 742,015 |  |
| 4.7. | Благоустройство парковых дорожек с организацией системы сбора и отвода талых и ливневых вод на территории Парка победы |  | ОМХ | Заключен муниципальный контракт от 14.08.2023 № 0137300019923000055 (ООО « Теплый дом»)- (840,463т.руб) Мероприятие исполнено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 840,463 | 840,463 |  |
| 4.8 | Благоустройство территории «Каштановая аллея» в городе Боровске на пл.Ленина, в районе д.19-22 |  | ОМХ | Заключен муниципальный контракт от 14.08.2023 №0137300019923000056 (ООО «Пора строить») стоимостью 1680,926 тыс.руб. Исполнено полностью. | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 1680,926 | 1680,926 |  |
| 4.9 | Работы по разработке проектно-сметной документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Братская могила» п.Институт |  | ОМХ | -№ №20/12 от 20.12.2022 (ООО «Реставратор»)- 71,366 тыс.руб, освоение 100%; | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 71,366 | 71,366 |  |
| 5.0 | Проект развития общественной инфраструктуры местных инициатив |  | ОМХ | № 0137300019923000053 от 31.07.2023 (ИП Зубин М.Ю)- благоустройство территории семейного парка «Картинка» в г.Боровске по ул.Ленина, в районе д.27 (2093,014 тыс.руб), МК исполнен 100% Мероприятие исполнено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 2093,014 | 2093,014 |  |
| 5.1 | Проверка смет по благоустройству /экспертное сопровождение и исследование выполненных работ общественной и дворовой территории |  | ОМХ | МК№34 от 19.09.2023 (ООО»Алатум») проведение достов. определения сметной стоимости на соотв. применяемых индексов, коэффициентов , а так же сметно-нормативной базе "Благоустройство общественной территории от пешеходного моста к ЦРБ "Тропа здоровья"1 этап(50т.руб), освоение – 100%; МК №27/02-1 от 27.02.2023 (Индивидуальный предприниматель Ткачев Эдуард Евгеньевич)-экспертное сопровожд.и исслед. выполн.работ «благоустройство общ. территории«Источник Текижа»(140т.руб). Исполено100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 190 | 190 |  |
| 5.2. | Консервация расселенных домов |  | ОМХ | Заключен муниципальный контракт от 05.06.2023 № 0137300019923000028 (ИП Беляков Максим Анатольевич) на сумму 185 т. руб, освоено в полном объеме (100%) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 185 | 185 |  |
| 5.3. | Разработка художественных эскизов секций пешеходного ограждения |  | ОМХ | Контракт № 30/23 от 30.0.2023 (Зимоненко Елена Владимировна")- на сумму 146,9т.руб. Мероприятие освоено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 146,9 | 146,9 |  |
| 5.4. | Субсидирование деятельности МБУ «Торг-Быт-Сервис» на благоустройство |  | ОМХ | Заключено Соглашение №№20-2023-071959 от 04.04.2023 на предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Торг-Быт-Сервис» для реализации мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ: "Формирование современной городской среды в городском поселении город Боровск на 2019-2024 годы" на мероприятие "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" в сумме 88 400, 870 тыс. рублей, мероприятие выполнено полностью. | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 88400,870 | 88400,870 |  |
| 5.5 | Благоустройство общественной территории по программе «городская среда» |  | ОМХ | Муниципальный контракт 11.11.2022 № 01373000199220000/49-2022 (ИП Кувыкин Владимир Владимирович) - работы по благоустройству общественной территории «Источник Текижа» по ул.Урицкого г.Боровск, 5124,377 т .руб. Освоено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 5124,377 | 5124,377 |  |
| 5.6 | Предоставление видеопотоков с камер видеонаблюдения |  | ОМХ | Муниципальный контракт №47 от 31.03.2023 (ООО «ИКС-БИТ Плюс»), 176т.руб. 100% исполнение | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 176 | 176 |  |
| 5.7 | Поставка павильона, металлической урны |  | ОМХ | МК №18/09-2022 от 18.09.2022 (ООО «Крот»)-павильон остановочный (64т.руб), металлическая урна (4т.руб). Контракт исполнен | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 68 | 68 |  |
| 5.8. | Ремонт пешеходного моста |  | ОМХ | МК №115 от 15.11.2023 (ООО «Крот»)-тек.ремонт пешеходного моста чз р.Протва,(160,819т.руб). 100%исполнение | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 160,819 | 160,819 |  |
| 5.9 | Поставка цветочниц |  | ОМХ | МК №61 от 21.06.2023 (ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ") -128т.р, 100%исполнение контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 128 | 128 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Благоустройство города» |  |  | Заключено двадцать два муниципальных контракта с 19-ью подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Исполнение по контрактам составило 20118,118 тыс.руб или 18,52% от планируемого объема работ и 88,24% освоение контрактов.. В отчетном году по Соглашению№20-2023-071959 от 04.04.2023 предоставлена субсидия на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Торг-Быт-Сервис» в сумме 88 400, 870 тыс. рублей, из которых 80800 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Мероприятие исполнено – 99,95% | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | 121158,484 | 121097,576 | Х |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 85719,547 | 85719,547 | Х |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | 2333,883 | 2272,975 | Х |
|  |  |  | РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 1824,935 | 1824,935 | Х |
|  |  |  | ВБИ | Х | Х | Х | Х | Х | 332,225 | 332,225 | Х |
|  |  |  | Бюджет поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 30947,894 | 30947,894 | Х |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  (12 месяцев 2023 года)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей Программы | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 97 | -3 |
| 2. | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процент | 100 | 97 | -3 |
| 3. | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 100 |  |
| 5. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | 0,15 | 1,78 | 1,63 |