Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2020г.                                                                                            №  44

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» за 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                           Бодрова А.Я.

Исп.Раттас С.Н.,

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение

«17» февраля 2020 № 44

Отчет

о  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Благоустройство территории города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 20189 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 15.11.2018 № 386  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 18.12.2018 № 429, от 12.07.2019 № 286, от 19.09.2019 №382, от 26.12.2019 №514 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

На реализацию  муниципальной программы в 2019 году предусмотрено Программой средств в сумме 59506,156 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 58667,137 тыс. рублей  или 98,59% (собственных средств-19701,4 тыс.рублей, средства ФБ – 6631,353 тыс. рублей, средства ОБ – 3115,896 тыс. рублей, средства РБ – 29088,492 тыс. рублей, средства от населения и индивидуальных предпринимателей – 129,997 тыс. руб).

- Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства используются строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2019 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 47 (сорок семь) муниципальных контрактов с 25-тью подрядными организациями на сумму 56938,38 тыс. рублей, из которых освоено-55887,63 тыс. рублей или 98,15% .

По исполнительному листу по делу А23-3031/2018 от 20.11.2018 в пользу ООО «Стройдоральянс»   взысканы средства в размере 633,133 тыс.рублей по уплате госпошлины(15,36тыс. рублей ) и неустойки (617,78 тыс. рублей) за ремонт дворовых территорий.

5. О выполнении основных мероприятий.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Уличное освещение:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями;

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

В 2019 году затраты на обеспеченность освещения улиц  составили 5451,498 тыс. рублей, из которых 2342,96 тыс. рублей израсходовано на поставку э/энергии, в том числе на погашение задолженности 2018 года (113,71 тыс.руб).

На техническое обслуживание уличных э/сетей затраты составили  761,25 тыс. рублей. За счет этих средств освещена аллея в сквере поселка Институт.  На улице Ленина установлено 16 новых декоративных светильников, провода которых проложены под землей. Новыми фонарями освещен сквер "Пусть Светит!" Оснащен прожектором пешеходный мост через Протву. Установлены 3 опоры освещения на улице Заречной. По результатам обращений населения выполнены ремонтные работы 150 фонарей и установлено около 25 шт. новых светильников. Работы проведены на улицах: Ленина, Володарского, Колхозная,  Берникова, Очаково, Калужская, Московская, М.Горького, Молокова Каманина, Рабочая и мкр. Рябушки.

Завершен энергосервисный контракт – 31.05.2019 года. Работы по энергосбережению и энергоэффективности уличного освещения составили 1574,50 тыс. рублей.

В отчетном году в рамках подготовки к празднику «Калужская осень 2019 г.» за счет средств  областного бюджета (772,78 тыс.руб) организовано новое уличное освещение в мкр. Южный и на улице Московской.

Санитарная очистка города:

В целях улучшения экологической обстановки в городе осуществлена ликвидация несанкционированной свалки с городской территории объемом 1937,8м3. На эти цели направлено средств местного бюджета 999,95 тыс. рублей.

В течение года Боровск проводил субботники и принимал участие в экологических акциях  «Чистый берег» и «Всероссийский День чистоты».

Озеленение города:

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

В целях достижения нормативной численности зеленых  насаждений в течение всего года выполнялись работы по санитарной формовочной обрезке деревьев, приобретению саженцев цветов и многолетних кустарников, посеву цветов, выкашиванию газонов и обочин дорог. За отчет период на озеленение территории городского поселения  выделено собственных средств -1311,35 тыс. рублей.

На вырубку и формовочную обрезку деревьев (75шт)  в 2019 году из средств местного бюджета выделено 458,7 тысяч рублей. На основании  обращений граждан на 15 улицах города проведены работы по спилу аварийных деревьев  и сухостоя. Взамен спиленных высажены новые деревья и кустарники на улицах Калужская, Коммунистическая и пл.Ленина, 8 Марта

На ландшафтные работы, покос городской территории в летний период, закупку саженцев деревьев и цветочной рассады  направлено 852,65 тыс. рублей.

Для  озеленения территории города и придания эстетичного вида весной 2019 года закуплено и высажено 1000шт. цветочной рассады, саженцев рябины обыкновенной высотой 3-3,5м, в количестве -15шт.

Проведены патриотические акции «Посади свое дерево Победы!», «Яблони Победы», «Сады памяти», где были высажены новые  плодовые деревья.

Прочие работы по благоустройству:

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по снижению доли объектов  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности;

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятия исполнены.

В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских субботников, в которых принимают участие почти все городские предприятия и большинство жителей города, активно помогали учащиеся школ города.

На благоустройство территории города в отчетном году направлено 50721,941 тыс. рублей

В рамках благоустройства установлены новые цветочные вазоны  и урны у памятника адмиралу Д.Н. Сенявину.

Большой объем работ выполнен по приведению в порядок тротуаров города. На эти цели направлено средств в сумме 25477,22 тыс. рублей.  Новые тротуары обустроены по улицам Некрасова, Ленина , Рабочей и  1 Мая. Ремонт тротуаров проведен на улицах Коммунистической (от ул. Фридриха Энгельса до Автоколонны по левой стороне)  и пешеходная дорожка (от Стелы воинской доблести до храма Бориса и Глеба, с двух сторон), ул. Ф.Энгельса ( спуск от Коммунистической, с двух сторон), ул. Калужской (по правой стороне от пл.Ленина до перекрестка с ул.Мира), ул. Ленина (от П.Шувалова до поворота на завод «Вега»), ул. Володарского (дома №36,38 и №4). Брусчаткой выложены тротуары на пл.Ленина и улицах Советской,  Коммунистической. На площади Ленина выполнены работы по ремонту тротуаров у Автостанции и Военкомата из гранитной плитки. Заасфальтировали площадки у почты, между  административных зданий на улице Советской, площадка у хоккейной коробки.

Обустроена новая парковочная зона у детского сада «Жар-птица». У ноосферной школы обустроен новый подъезд для высадки учеников. Проведены ремонтные работы моста через реку Боринку.

Выполнена работа по приведению в порядок торговых рядов. Вся территория уложена брусчаткой  и установлены стилизованные  торговые ряды.

Размечены пешеходные переходы, установлены соответствующие знаки. Новыми информационными табличками оборудованы остановочные павильоны.

Благодаря участию в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды»  реализован  масштабный проект создания парка семейного отдыха «Картинка». Появилась полюбившиеся жителям города зона отдыха с детской и спортивной зонами, смотровой площадкой, оригинальным освещением и элементами благоустройства. Стоимость проекта составила 11302,79 тыс.рублей ( из них средства федерального бюджета – 4453,939 тыс. рублей, областного бюджета – 1800,966 тыс. руб., районного бюджета – 4847,73 тыс. руб. и местного бюджета – 200,17 тыс. руб.).

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»  отремонтировано 6  придомовых территорий  многоквартирных домов на улицах Чехова – дома №№2 и 3, Латышской- дом № 6 и Рябенко-дома №№ 6 и 7. Общая стоимость благоустройства составила 3155 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 2177,41 тыс. руб., областного бюджета -880,445 тыс.руб., местного – 97,85 тыс. руб.).

В рамках проекта поддержки местных инициатив благоустроена спортивная площадка на ул.Некрасова, стоимостью 870,44 тыс. рублей (освещение, лавочки, урны, резиновое покрытие). В софинансировании работ приняли участие жители близлежайших домов (45,26 тыс. руб), индивидуальные предприниматели (84,73 тыс. рублей) . Из областного бюджета на реализацию проекта выделялись средства в сумме 434,48 тыс. рублей. Из районного бюджета – 174,09 тыс. рублей, местного бюджета – 261,87 тыс. рублей.

Выполнен комплекс работ по консервации расселенных домов и исключению возникновения чрезвычайных ситуаций и вандализма в пятнадцати домах города Боровск (175 тыс. рублей).

Работы по предотвращению дальнейшего обрушения перекрытия жилого дома №6Б по ул. Рабочая составили 55,57 тыс. рублей.

Из местного бюджета также  профинансировано выполнение работ для нужд маломобильных граждан. Установлены пандусы  на ул. Мира, д. 22; - ул. Берникова, д. 108.

В целях улучшения эстетического вида города обустроено 5 контейнерных площадок. Асфальт уложен на песчаные основания, вокруг сделаны ограждения и установлены бордюры.

В летний период 2019 года проводились работы по аккарицидной обработке (от клещей) территории города(футбольное поле, сквер МВЦ, парк им. Гагарина, м/к «Вечный огонь»), общей площадью 60 соток (20 тыс. руб.). Оказаны  услуги по уничтожению нежелательной растительности (борщевик)-33,6 тыс.рублей.

На 195 тысяч  рублей профинансировано содержание и обслуживание фонтана, заливка двух городских катков.

В 2019 году установлено две новые площадки (игровые комплексы, качели, карусели, домики, песочницы) по ул. Мира, д. 61,  ул. 2-я Лесная, д 16а. На закупку  детского игрового оборудования выделено средств местного бюджета – 689,09 тыс. рублей.

По решению Арбитражного суда Калужской области по делу А23-3031/2018 от 20.11.2018 в пользу ООО "Стройдоральянс", МК №0137300019915000029-0102344-01/74 (ремонт дворовых территорий) взысканы средства в сумме 633,133 тыс. рублей.

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Уличное освещение»

Контрольное событие: Заключено 7 (семь) муниципальных  контрактов с 5-тью подрядчиками. Исполнено мероприятий 90,32 % от общего объема работ (не предоставлены своевременно счета и акты выполненных работ).

«Озеленение города»

Контрольное событие: Заключено 3(три) муниципальных  контракта с двумя подрядчиками  на озеленение территории общего пользования. Мероприятие исполнено полностью. Отклонение от   планируемых затрат- расходы за счет средств районного бюджета проведены по статье расходов «прочее благоустройство» ( 93,5% от  планируемого объема  работ – 1597,053 тыс.руб.).

«Санитарная очистка территории»

Контрольное событие: Заключено 2 (два) муниципальных контракта  с одним и тем же подрядчиком на ликвидацию несанкционированной свалки.  Исполнение мероприятий составило 100% от общего объема работ (999,952 тыс.рублей)

«Прочие работы по благоустройству»

Контрольное событие: Заключено 35 (тридцать пять) муниципальных контрактов с 17-ью подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Мероприятие исполнено полностью, исполнение составило 100%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  установлено отсутствие фактов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их  исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.

7. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию  муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств в сумме 59506,156 тыс. руб. Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 58667,137 тыс. рублей  или 98,59% (собственных средств-19701,4 тыс.рублей, средства ФБ – 6631,353 тыс. рублей, средства ОБ – 3115,896 тыс. рублей, средства РБ – 29088,492 тыс. рублей, средства от населения и индивидуальных предпринимателей – 129,997 тыс. руб).

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | 6631,353 | 6631,353 | 100 |
| 2 | Областной бюджет | 3115,895 | 3115,895 | 100 |
| 3 | Районный бюджет | 29088,492 | 29088,492 | 100 |
| 4 | Бюджет поселений | 20540,419 | 19701,400 | 95,91 |
| 5 | Внебюджетные источники (средства населения, ИП) | 129,997 | 129,997 | 100 |
|  | Итого по программе | 59509,156 | 58667,137 | 98,59 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 98,03%. Неисполнение связано с отсутствием документов на оплату за фактические работы, услуги, оказанные в 2019 году.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 58332,975/59506,156= 0,98

Значение  данного показателя практически достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 98,03%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2019 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за 2018 год (по итогам 12 месяцев 2019 года) «Благоустройство территории города Боровска» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | «Уличное освещение» |  |  | улучшение уровня и качества жизни населения | х | х | х | х | 6190,21 | 5451,498 |  |
| 1.1 | «Поставка электроэнергии для уличного освещения» |  | Главный специалист ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 80003109 от 01.01.19 (ОАО "Калужская сбытовая компания"), Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия - 270721кВтч- 2332 тыс. руб Погашена задолженность по МК №80003109 от 01.01.18 (ОАО "Калужская сбытовая компания) за поставку э/энергии за декабрь 2018 года (113,707 тыс. руб) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2445,707 | 2342,964 | (неисполненые обязательства-102,743тыс.руб. несвоевр. предостав.документов к оплате) |
| 1.2. | «Техническое обслуживание сетей уличного освещения, аварийные работы» |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 0137300019918000082-0102344-02 от 16.02.19 (ООО"ЭнергоСтройСервис") техн.обслуживание уличных сетей (605 тыс.руб); № 33-2019 от 28.08.2019 (ООО "Эл-Сис")-ремонт линий освещения (280 тыс. руб); №53-2019 ог 28.10.2019 (Пандора Лед ООО).- техобслуживание уличных светодиодных светильников (100 тыс. руб); №49-2019 от 10.10.2019 (ООО"ЭнергоСтройСервис") - техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения (314 тыс. руб) №21 от 14.06.2019 (ООО"ЭнергоСтройСервис") -работы по ремонту уличного освещения (98,246 тыс.руб) | С даты закл.МК | 31.12. 2019 | С даты закл.МК | 31.12. 2019 | 1019 | 761,248 | (неисполненые обязательства -257,752 тыс.руб. несвоеврем.предостав.документы) |
| 1.3. | «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  | Главный специалист ОМХ, ООО «Пандора ЛЕД» | Заключен энергосервисный контракт: №ЭСК №31 от 20.02.2014г.( ООО «Пандора ЛЕД») Снижение потребления э/энергии за счет светодиодных ламп | 01.01. 2015 | 31.05. 2019 | 01.01 . 2015 | выполняется | 1574,503 | 1574,503 |  |
| 1.4. | Электромонтажные работы |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №0137300019919000067/50-2019 от 15.10.2019 (ООО "ЭнергоСтройСервис"-электромонтажные работы по мкр.Южный, ул.Московская-772,718тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 1151 | 772,778 | Расходы проведены по статье «Прочее благоустройство» |
|  | Контрольное событие мероприятия «Уличное освещение» |  |  | Заключено 7 (семь) муниципальных контрактов с 5-тью подрядчиками (5147,456тыс. рублей). Исполнено мероприятий (5451,498 тыс. рублей) - 88,07 % от общего объема работ (не предоставлены своевременно счета и акты выполненных работ). | Х | 31.12. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | «Санитарная очистка территории» |  |  | По данному мероприятию проведены работы по уборке несанкционированных свалок | х | х | х | х | 999,952 | 999,952 |  |
| 2.1 | «Ликвидация несанкционированных свалок » | Ведущий эксперт ОМХ |  | Заключены муниципальные контракты: № 5-2019 от 31.01.2019 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-968,9м3 (229 тыс. руб.0; №36-2019 от 28.08.2019 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)- 965,9м3 (499,999 тыс. руб); | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 999,952 | 999,952 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Санитарная очистка территории» |  |  | Заключено 2 (два) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком на ликвидацию несанкционированной свалки (999,952 тыс.руб). Исполнение мероприятий составило 100% от общего объема работ . | Х | 31.12. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | «Содержание зеленого хозяйства» |  |  | озеленение территории; создание комфортной среды жизнедеятельности населения города Боровска | х | х | х | х | 1597,053 | 1493,746 |  |
| 3.1 | Покос травы |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП Кущнецов Николай Николаевич) покос травы – 163,013 тыс. руб. Мероприятие исполнено 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 163,013 | 163,013 |  |
| 3.2. | Ландшафтные работы |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: №0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП Кузнецов Николай Николаевич) рассада цветов | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 514,293 | 514,293 |  |
| 3.3. | Вырубка и формовочная обрезка деревьев |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №4-2019 от 31.01.19 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-229 тыс.руб №0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП Кузнецов Николай Николаевич) вырубка деревьев – 229,697 тыс. руб. Мероприятие исполнено 100%; По обращениям граждан спилено 75 деревьев | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 458,697 | 458,697 |  |
| 3.4. | Цветочная рассада и другое |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: №0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП Кузнецов Николай Николаевич) рассада цветов (1000шт),сажен. дерев (рябина обыкн.выс.3-3,5м-15шт, клен остролист.выс.2-3м-15шт./щепа зел, коричн, оранж -20 мешков) -175,343; №45-2019 от 10.10.2019 (Стольнов Андрей Сергеевич ИП)- посадка саженцев деревьев – 182,400 тыс.руб4 №46-2019 от 03.10.2019 (Стольнов Андрей Сергеевич ИП)- посадка саженцев клена – 120тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 461,050 | 357,743 | Экономияч на торгахе 103,307 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие мероприятия «Содержание зеленого хозяйства» |  |  | Заключено 3 (три) муниципальных контракта 2-мя подрядчиками на озеленение территории общего пользования. Мероприятие исполнено полностью. Отклонение от планируемых затрат: расходы за счет средств районного бюджета проведены по статье расходов «прочее благоустройство» ( 93,5% от планируемого объема работ – 1597,053 тыс.руб.). Мероприятие исполнено полностью(100%). | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА» |  |  | Создание экологических и комфортных условий проживания граждан | х | х | х | х | 50721,941 | 50721,941 |  |
| 4.1 | Благоустройство территории (прочие работы) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены два муниципальных контракта: МК № 0137300019918000080-0102344-01/3-2019 от 30.01.2019 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-2736 тыс.руб; №0137300019919000074/56-2019 от 22.11.2019 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-1499,29 тыс.руб; №0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП Кузнецов Николай Николаевич)-благоустройство, 2499,109 тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 6734,399 | 6734,399 |  |
| 4.2. | Приобретение/установка/монтаж ДИК (тренажеры) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: МК № 0137300019919000039/21-2019 от 07.07.2019 (ИП Михайлов Евгений Анатольевич) -поставка ДИО (ДИК-2шт,качели на цепочк.двойные-3шт, карусель-3шт, песочница с грибк-2шт,детский домик-беседка-3шт, баскетб.щит с кольцом на стойке-2шт,горка-2шт,тренажер "эллиптический"-1шт, тренажер "жим ногами"-1шт,тренажер "гребля"-1шт) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 689,1 | 689,1 |  |
| 4.3. | Ремонт тротуаров |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: № 0137300019919000049/30-2019 ООО "АРМАЛИ+"-ремонт тротуаров 2019/4 (ул.Коммунист.50м2, ул.Советская, кафе "Дружба"305м2, трот и ступени ул.Советская-160м2 (805,825тыс.руб); №0137300019919000043/28-2019 от 08.08.19 (ООО «Армали+»)-ремонт тротуаров 2019/2( ул. Ф.Энгельса до пер. Ст.Разина (803м2 гран.плит+893м2 асф.смесь), пер.Ст.Разина до Автоколонны (+379м2 ливн.лотки асфб), 907м2 асф.-4692,345тыс.руб; №0137300019919000038/22-2019 от 10.07.2019 (ООО»Армали+»)- ремонт тротуаров 2019/1 (ул.Ленина асф.покрыт.-600м2 ,пл.Ленина (гранит.плита -80м2+119м2), ул.Володарского плитка тротуар.-80м20-1931,026 тыс.руб; №0137300019919000042/27-2019 от 30.07.2019 (ООО»Армали+»)- ремонт тротуаров 2019/3 (ул.Некрасова (1,2х700=840м2, ул. Калужская (1,2х360=432м2)-2341,399тыс.руб; №0137300019919000057/41-2019 от 18.09.2019 (ООО»Армали+»)-ремонт тротуаров 2019/5 ул.Коммун (от Стелы до Хр.Бориса и Глеба с 2х сторон-брусч.1260м2),пл.Сов(м-ду Адм0асф.2555м2), 1Мая с лев.стороны(568,8м2), Рабоч(лев.стор,1ч-отКалин до кладб,2ч.от кладб.до Чайн-702м2), пл.Ленина(1177м2-торг,ряды, 640м2-кафе Изба асф.проезда, 210м2-возле Почта,229,5м2-в рне автостанции проездные пути асф)-14651,235тыс.руб; №0137300019919000080/60-2019 от 16.12.19 (ООО»Армали+»)ремонт тротуаров 2019/6 (ул.Рабочая, спуск к Чайной)-1019,386 тыс. руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 25441,216 | 25441,216 |  |
| 4.4. | Отлов собак |  | Ведущий эксперт | Заключено 2(два)муниципальных контракта: №07/02 от 07.02.2019 (ИП Богомолов Юрий Васильевич)- отлов и содержание собак 7шт. (98 тыс. руб) №24/12 от 24.12.2018 (ИП Богомолов Юрий Васильевич)- отлов и содержание 7шт собак (98тыс.руб) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 196 | 196 |  |
| 4.5. | Уничтожение нежелательной растительности (борщевик) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №284-Н от 01.06.2019 ООО «Дезфокс»- услуги по уничтожению нежелательной растительности .(борщевик)-10000м2 (33,6 тыс. руб) | С даты заключения контракта | 31.12. 2019 | С даты заключения контракта | 31.12. 2019 | 33,6 | 33,6 |  |
| 4.6. | Бетонирование контейнерных площадок (25шт) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 0137300019919000040/25-2019 от 30.07.19 (ИП Кузнецов Николай Николаевич) –бетонирование контейнерных площадок 336,608 тыс.руб | 5 дней с даты закл МК | По условиям контракта | 5 дней с даты закл МК | По условиям контракта | 336,608 | 336,608 |  |
| 4.7. | Акарицидная обработка (парки, скверы, игровые площадки) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 15/05-2019 от 20.05.19 (ООО «Эко-лидер») акарицидная обработка (футб.поле 1Мая 30соток по183,33 =5499,90, парк м/к "Вечный огонь"10 соток по 350= 3500, сквер Гагарина ул.Коммунистич-10 соток по 350р =3500,сквер МВЦ ул.Ленина-10соток по 350р =3500) – 20000руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 20 | 20 |  |
| 4.8. | Обслуживание фонтана и организация катков |  | Ведущий эксперт ОМХ | Муниципальный контракт № 2-2019 от 30.01.19 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)- обслуживание катков 2600м2, фонтана-2шт | С даты заключения МК 20 кален.дн | По условиям контракта | С даты заключения МК 20 кален.дн | По условиям контракта | 195 | 195 |  |
| 4.9. | Работы по монтажу трековых светильников Советская,6а (30шт) |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен МК №06/02/19-1 от 06.02.19 (ООО "МВ СФЕРА") Мероприятие реализовано 100% | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 32,34 | 32,34 |  |
| 5.0 | Проверка смет общественной территории и дворовой |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 097-ПС/2019 от 11.03.19 (ИП Шафиев Фарид Аббасович)- проверка смет общ.территории и дворовой | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 1,152 | 1,152 |  |
| 5.1. | Разработка дизайн-проекта благоустройства территории ярмарки пл. Ленина,36 |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт: № 15-Д-02/19 от 11.02.19 (ООО "БцХ-Энерго") - разработка дизайн-проекта благоустройства территории ярмарки пл. Ленина,36 | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 50 | 50 |  |
| 5.2 | Секция заборная металлическая (из профильной трубы 25ммх25мм ) пл.Ленина |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 2 П от 10.01.2019 9ООО "Крот") - Секция заборная металлическая (из профильной трубы 25ммх25мм ) пл.Ленина | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 5 | 5 |  |
| 5.3 | Консервация расселенных домов |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 11-2019 от 16.04.2019 (ИП Шафиев Фарид Аббасович) - комплекс работ по консервации расселенных домов и исключению возникновения чрезвычайных ситуаций и вандализма в пятнадцати домах города Боровск (175 тыс.руб); № 1 от 17.06.2019 (ООО Управляющая компания "Строй-Белан")-работы по предотвращению дальнейшего обрушения перекрытия жилого дома №6Б по ул. Рабочая (55,573 тыс. руб) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 230,6 | 230,6 |  |
| 5.4 | Проверка сметной документации по благоустройству территорий: ул. Ленина,27, ул. Чехова,2,3, ул. Латышская,6. |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: № 097-ПС/2019 от 11.03.2019 (ГБУ Калужской области "УЦИС")- проверка сметной документации по благоустройству территорий: ул. Ленина,27, ул. Чехова,2,3, ул. Латышская,6 -11,52 тыс. руб; № 18/7-19 от 18.07.2019 (ИП Волосова Анна Петровна)- проверка смет общественной территории и дворовой (45 тыс. руб); № 25/6-19 от 25.06.2019 (ИП Волосова Анна Петровна) составление сметной документации на ремонт автомобильных дорог (12 тыс. руб) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 68,52 | 68,52 |  |
| 5.5 | Поставка и монтаж трековых светильников, опор освещения, кронштейнов |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: №11/01/19 от 11.01.2019 (ООО "МВ СФЕРА")-Поставка трековых светильников и КПП ул. Советская,6а (99,92 тыс.руб); №10/01/19 от 10.01.2019 (ООО "МВ СФЕРА")-Поставка опоры освещения, светильников , кабеля-99,699тыс.руб; №06/02/19 от 06.02.2019 (ООО "МВ СФЕРА"0-Поставка кронштейнов Советская, 6а (55 тыс.руб) | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 254,619 | 254,619 |  |
| 5.6 | Авторский надзор за строительством сквера в р-не д. №27 |  | Ведущий эксперт ОМХ 356,709 | Заключен муниципальный контракт №71А от 02.07.2019 (ООО "БцХ-Энерго") - Авторский надзор за работами по реконструкции и модернизации городского парка ул. Ленина,27 | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 50 | 50 |  |
| 5.7 | Разработка проектной документации и исследовательские работы по объекту Ленина,27 |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключены муниципальные контракты: №Инженерно- геологические изыскания по объекту "Стелла" ул. Коммунистическая в р-не д. №63 от 15.01.2019 (ООО "БцХ-Энерго")-Разработка дизайн- проекта частичной реконструкции и модернизации городского парка ул. Ленина,27-100 тыс. руб.; №163-19 от 25.01.2019 (УФК по г.Москве (ИА РАН л/с 20736442340) Выполнение исследовательских работ по подготовке акта государственной историко- культурной экспертизы на участок для строительства сквера Ленина,27 (3500м2)-60,264 тыс.руб; №162-19 от 25.01.2019 (УФК по г.Москве (ИА РАН л/с 20736442340)- Выполнение исследовательских работ по теме "Строительство сквера ул. Ленина,27" (3500м2)-96,945 тыс.руб; №1802-19 от 18.02.2019 (ООО "МВ СФЕРА")-Разработка проектной документации для строительства Сквера МВЦ ул. Ленина, 25-99,5 тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 356,709 | 356,709 |  |
| 5.8 | Инженерно-геологические исследования объекта «Стела «Город воинской доблести» |  | Ведущий эксперт ОМХ | Погашена задолженность по муниципальным контрактам: №2128 от 04.06.2018 (ООО "ПИР "Проект-17")-Инженерно- геологические изыскания по объекту "Стела" ул. Шмидта,72 (30 тыс.роуб.); №2127 от 04.06.2018 9ООО "ПИР "Проект-17"0-Инженерно- геологические изыскания по объекту "Стелла" ул. Коммунистическая в р-не д. №63-35 тыс.руб. | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 65 | 65 |  |
| 5.9 | Взыскание расходов по уплате госпошлины и неустойка по ремонту дворовых территорий |  | Ведущий эксперт ОМХ | Взыск. расходов по уплате госпошлины(15356,41) и неустойки (617777)-ремонт дворовых территорий в пользу ООО «Стройдоральянс» по решению Аарбитражного суда калужской области по делу № А23-3031/2018 от 20.11.2018 -633,133 тыс.руб. |  |  |  |  | 633,133 | 633,133 |  |
| 6.0 | Благоустройство сквера МВЦ по ул.Ленина,27 |  | Ведущий эксперт ОМХ | Заключен муниципальный контракт №0137300019919000042/27-2019 от 30.06.2019 (ООО»Альт-Профи») - Благ-восквера в р-не дома № 27 по ул. Ленина – 11302,792 тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 11302,792 | 11302,792 |  |
| 6.1. | Благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Городская среда» |  | Ведущий эксперт ОМХ | В рамках МП «Формирование современной городской среды в городе Боровске» заключен муниципальный контракт № 0137300019919000024/14-2019 от 22.04.2019 (ООО»Армали+»)- благоустройство дворовых территорий (ул.Чехова,д.3,д.2, ул.Н.Рябенко,д.7, д.6, д.6А-, Латышская,д.6-3155,711 тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 3155,711 | 3155,711 | Увеличение за счет экономии по другим мероприятиям |
| 6.2. | Благоустройство спортивной площадки по ул.Некрасова |  | Ведущий эксперт ОМХ | В рамках поддержки проекта местных инициатив заключен муниципальный контракт № 0137300019919000044/26-2019 от 30.07.2019 ООО»Алатум»)- Благоустройство территории универсальной спортивной площадки на ул. Некрасова, в г. Боровск-870,442 тыс.руб | С даты заключения контракта | По условиям контракта | С даты заключения контракта | По условиям контракта | 870,442 | 870,442 |  |
|  | Контрольное событие мероприятия «Благоустройство города» |  |  | Заключено 35 (тридцать пять) муниципальных контрактов с 17-ью подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Мероприятие исполнено полностью, исполнение составило 100%. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | 59509,156 | 58667,137 | Х |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х | Х | Х | 6631,353 | 6631,353 | Х |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | 3115,895 | 3115,895 | Х |
|  |  |  | РБ | Х | Х | Х | Х | Х | 29088,492 | 29088,492 | Х |
|  |  |  | ВБИ | Х | Х | Х | Х | Х | 129,997 | 129,997 | Х |
|  |  |  | Бюджет поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 20540,419 | 19701,400 | Х |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы Благоустройство

территории города Боровска» за отчетный период 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска»  (12 месяцев 2019 года)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей Программы | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 94 | -6 |
| 2. | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процент | 100 | 98 | -2 |
| 3. | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 96 | -4 |
| 4. | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 0 | Мероприятие в 2019году не предусмотрено |
| 5. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | 0,14 | 0,18 | 0,04 |