Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21» февраля 2020г.                                                                                     №  59

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Ремонт и  содержание автомобильных дорог» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы   администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                                  Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.,

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от 21.02.2020 № 59

Отчет

о  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

отчетный период 12 месяцев 2019 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 № 391 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 05.07.2019 №281, от 19.09.2019 №386, от 26.12.2019 №506(далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

В соответствии с планами реализации мероприятий Программы предусмотрено 79786,1 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 48161,7 тыс.руб., районного бюджета 9390,1тыс. руб., местного -15470,2 тыс. рублей).

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактические расходы составили 57899,298 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 21691,343 тыс. рублей, средств бюджета  области – 29 254,217тыс.руб, района – 6953,737 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил – 72,57 %.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Боровска.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2019 году для реализации мероприятий муниципальной программы было  заключено 11 муниципальных контрактов с 6-ью подрядными организациями на общую сумму 388574,93 тыс. руб., из них  освоено средств в сумме 38857,93 тыс.рублей (100%), а также погашена задолженность по содержанию дорог  на сумму 6764,1 рублей.

5. О выполнении основных мероприятий.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное  мероприятие 1.: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог.

Данное мероприятие предусматривало:

-содержать сети автомобильных дорог в полном объеме. Мероприятие исполнено на 100% (отсутствие документов для оплаты  фактически выполненных объемов работ ).

В течение отчетного периода силами Индивидуального предпринимателя Кузнецова Н.И  за счет средств местного бюджета  в сумме 18284 тыс. руб. выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км:

-  в зимний период на площади 8326,102 тыс. м2 произведена россыпь противогололедных материалов (пескосоляной смеси);

-    в летний период производилось обеспыливание поверхности от пыли и грязи, выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия; производились иные работы (ремонт и установка искусственных неровностей, разметка дорожного покрытия, ремонт ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин).

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие исполнено на 63,63% (отсутствие документов для оплаты  фактически выполненных объемов работ ).

Данное мероприятие предусматривало:

-приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

Асфальтирована  улица Калужская. На реализацию проекта потрачено более 18 млн. рублей. Снятая асфальтовая крошка с улицы Калужской завезена на улицы Наноева, Мичурина и 2-ая Мичурина.

Асфальтированы ул. Циолковского,  ул.Молокова, ул. Каманина,  ул. Молодежная, ул.Степана Разина, ул.Пугачева,  ул.Женщин Работниц и ул.Кузина. Заасфальтированы участки улиц Парижской Коммуны, Красноармейской, Мира (от ул.Володарского до ул.Калужской) и  дорога к ключу на улице Рабочая. Расширена и асфальтирована дорога улицы Коммунистической (по правой стороне от ул.Московской до Храма Бориса и Глеба).

Ямочный ремонт дорог проведен на:

- на участке дороги  в районе завода "Вега";

- на улицах П.Шувалова,Некрасова и Мира.

Заасфальтировали площадки у почты, и у административных зданий на улице Советской.

Асфальтирована площадка у хоккейной коробки.

Обустроена новая парковочная зона у детского сада «Жар-птица».

У ноосферной школы обустроен новый подъезд для высадки учеников.

За счет средств местного бюджета погашена задолженность 2018 года по оплате работ за содержание дорог в надлежащем состоянии на сумму 6764,1 тыс. рублей.

Всего по  данному мероприятию освоено средств в сумме 37341,6 тыс. рублей , в т.ч. средств  районного бюджета- 6953,7тыс.руб, средств области – 29254,2тыс.руб, местного бюджета – 1133,7 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 63,63%.

Мероприятие 1.3.Содержание, капитальный ремонт сети  автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда.

Данное мероприятие предусматривало:

-приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями

За счет средств дорожного фонда проведены работы по Выполнены ремонтные дороги ул.Мира - от ул.Володарского до ул.Калужская (400м2), пер.Текстильный(735м2), ул.Красноармейская (300м2), ул. Некрасова (250м2), установлены искусственные неровности 8шт.(192м2), осуществлена парковка в  мкр.Рябушки Ноосферной школы (175м2). Стоимость работ составила 1483,932тыс.руб. Освоение средств по мероприятию – 73,21%.

Мероприятие 1.4. Паспортизация  дорог

Данное мероприятие предусматривало:

-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном году обязательства по выполнению работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования ГП г. Боровск составили 74,4 тыс. руб (100% исполнение)

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Данное мероприятие предусматривало:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими факторами.

В рамках реализации этого мероприятия  для обеспечения  безопасности дорожного движения выполнена научно- исследовательская работа по теме "Комплексная схема организации дорожного движения МО ГП г. Боровск" (989 тыс.руб),  проведена актуализация проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков в дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования городское поселение город Боровск (25 тыс. руб). Установлены новые знаки, разметка 9591,367 тыс.руб)

Мероприятие исполнено на 100% .

6.  О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

Контрольное событие: Заключено 2(два) муниципальных контракта с подрядчиком. Исполнено мероприятий 100% от общего объема работ -18284 тыс.руб .

«Ремонт и  капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения»

Контрольное событие: Заключен 8 муниципальных контрактов  с 3-мя подрядными организациями. Исполнено мероприятий 63,63% от общего объема работ (несвоевременно представлены счета к оплате, исполнение ожидается в 2020 году).

«Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»

Контрольное событие: Заключен муниципальный контракт на ремонт дорог города. Мероприятие исполнено 73,21%.от общего объема работ (экономия по фактическим объемам работ)

«Паспортизация дорог»

Контрольное событие:  Мероприятие исполнено 100 %.

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Контрольное событие: Заключено 2(два) муниципальных контракта с 2-мя подрядными организациями. Мероприятие исполнено 100% от общего объема.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 79786,1 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета – 48161,7 тыс.руб., районного бюджета 48161,7тыс. руб., местного -15470,2 тыс. рублей).

Таблица № 1

Фактическое исполнение по источникам финансирования

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет | 29254,2 | 29254,2 | 100 |
| 2 | Районный бюджет | 48161,7 | 6953,7 | 14,4 |
| 3 | Бюджет поселений | 15470,2 | 21691,3 | 140,2 |
| Итого по программе |  | 79786,1 | 57899,2 | 72,57 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы освоены на 72,57%. Объем неосвоенных  финансовых средств составляет 21886,9 тыс.рублей. Неосвоенные  финансовые средства – это:

- экономия средств, образовавшаяся в результате проведения торгов по  ремонту дорог (3355,8 тыс.рублей);

- несвоевременное предоставление счетов для оплаты (18531,1 тыс. рублей).

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 79786,1 / 57899,2 = 0,72 значение  данного показателя составляет 72,57%.

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности, комплексная оценка составляет 72,57%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2019 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2019 года)

«Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований на 2019 год |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2019 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | РБ | МБ | Всего | ОБ | РБ | МБ | Всего | ОБ | РБ | МБ |  |
|  | Всего по программе | 23267,447 |  |  | 23267,447 | 79786,1 | 48161,7 | 9390,1 | 15470,2 | 57899,2 | 29254,2 | 6953,7 | 21691,3 |  |
| 1. | Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | 23267,447 |  |  | 23267,447 | 79786,1 | 48161,7 | 9390,1 | 15470,2 | 57899,2 | 29254,2 | 6953,7 | 21691,3 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 14450 |  |  | 14450 | 18284 |  |  | 18284 | 18284 |  |  | 18284 |  |
| 1.2. | Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5952,133 |  |  | 5952,133 | 58685,4 | 48161,7 | 9390,1 | 1133,6 | 37341,5 | 29254,2 | 6953,7 | 1133,6 | Несвоевременно представлены счета и документы к оплате |
| 1.3. | Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | 1866,314 |  |  | 1866,314 | 2026,9 |  |  | 2026,9 | 1483,9 |  |  | 1483,9 | Экономия по фактическим объемам работ |
| 1.4. | Паспортизация дорог | 200 |  |  | 200 | 74,4 |  |  | 74,4 | 74,4 |  |  | 74,4 |  |
| 1.5. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 799 |  |  | 799 | 715,4 |  |  | 715,4 | 715,4 |  |  | 715,4 |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог»  по итогам 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу

«Об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание  автомобильных дорог»

по итогам 2019года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед.измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 0,13 | 0,25 | +0,12 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 26,3 | 26 | -0,3 |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 0 | -3 |