Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17» февраля 2020г.                                                                                              №  46

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» на 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы  администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                          Бодрова А.Я.

Исп.Раттас С.Н.,

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от 17.02.2020 № 46

Отчет

о  реализации  муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 2019 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 15,11.2018 № 385  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 12.07.2019 №287, от 19.09.2019 №381, от 26.12.2019 №511 (далее – муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной программой.

На реализацию  муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств в сумме 31888,244 тыс. руб., из них неисполненные обязательства 2018 года в сумме 2005,67тыс.рублей.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактическое освоение  средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило  23445,341 тыс. рублей  или 73,5% (экономия средства на торгах, несвоевременно предоставленные документы на оплату)

- Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.

В 2019 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 21 муниципальных контракта с 10-ю подрядчиками на сумму 4508,321 тыс. руб., из них исполнено – 3565,097или 79,08% от суммы контрактов ( 943,224 тыс.руб. неоплаченный остаток средств по изготовлению проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство сетей канализации в г.Боровск, ул.Женщин Работниц, ул.Энгельс (722,365 тыс. руб) , 220,859 тыс.руб- экономия на основании фактически предъявленных счетов по взносам на счет регионального оператора за капремонт мун.имущества).

5. О выполнении основных мероприятий.

Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на повышение уровня  и качества предоставления  коммунальных услуг  населению города Боровска, снижение уровня износа и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.  Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных  мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.Обеспечение комфортных условий проживания граждан

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов;

- капитальный ремонт по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Мероприятие 1.1.Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

По данному мероприятию работы не проводились..

- Мероприятие 1.2. Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора.

Данное мероприятие предусматривало:

- перечисление взносов за муниципальное имущества для проведения капитального ремонта по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Для формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов   из бюджета города перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирных домах  на счет Регионального оператора  в отношении муниципальных помещений общей площадью 7865,61м2 (7,33руб./м2)  в размере 273,787 тыс.рублей. Перечислены взносы на капремонт по муниципальной квартире №88 в д.15 по ул.Сенявина в г.Боровске (7,33руб./м2-70,88м2) на сумму 6,228 тыс. рублей.

Освоено всего средств по мероприятию 280,014 тыс. руб.	Предусмотрено средств по программе на 2019 год – 280,014 тыс.руб.. Мероприятие исполнено на 100%.

Мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска

Данное мероприятие предусматривало:

- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов. На эти цели запланировано 13,133 тыс. рублей. В рамках реализации этого мероприятия заключен муниципальный контракт  на Работы по установке газового счетчика Циолковского, 39-12. , стоимостью работ – 13,133 тыс.рублей. Исполнение (100%).

Мероприятие 1.4. Компенсация части затрат граждан, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями утрачено жилое помещение.

Согласно решению Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.06.2019 №34 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями жилое помещение утрачено» в целях социальной поддержки граждан на эти цели запланировано 720 тыс. рублей. В рамках реализации этого мероприятия  производились перечисления заявителям, арендуемым жилые помещения . Сумма выплат составила 720 тыс. рублей.Исполнение (100%).

Основное мероприятие 2.  Обеспечение качественными коммунальными услугами

Данное мероприятие предусматривало:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ресурсов.

Мероприятие 2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Данное мероприятие предусматривало:

- ремонт и модернизация тепло-, газо-систем, систем систем водопроводно-канализационного хозяйства.

Предусмотрено средств по Программе – 30875,097тыс.рублей. По данному мероприятию запланированные средства освоены в  объеме 72,65%,что в сумме составляет 22430,749 тыс. рублей.

В течение 2019 года проводилось обслуживание водопроводных и канализационных сетей и КНС в городе Боровске (1200,332тыс.рублей).

Исполнены обязательства по актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения  (95тыс.руб).

Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в области водоснабжения и водоотведения в  2019 году проложены сети по ул. Калужская 1-ой очереди (2160,981 тыс.руб).  Установлена 1 канализационно-насосная станция.

В рамках оказания финансовой поддержки Правительства Москвы и Калужской области с успехом реализовывается  строительство сетей канализации по ул. 50 лет Октября до улицы Пушкина стоимостью  23556,124 тыс.рублей,  работы  будут продолжено в 2020 году :

- Общая протяженность самотечной (безнапорной) сети канализации – 1530 м.;

- Общая протяженность напорной сети канализации – 601 м.

Строительство  2 КНС запланировано построить в 2020 году на улицах 50 лет Октября и Калужская.

В отчетном году проложена сеть водоснабжения в районе ул. Пушкина и установлен пожарный гидрант на сумму 705,3 тыс.руб.  Общая протяженность трассы, составила 242 метра.

Погашена задолженность (603,718 тыс. руб) по оплате работ за планировку улицы Колхозная для прокладки сетей канализации.

Производилась выплата компенсации расходов по поверке и опломбированию газовых счетчиков муниципальной квартиры №8 жилого дома №1Е по у.Некрасова (1,445 тыс. руб).

Мероприятие 2.2.  Ремонт и содержание тепловых сетей

Данное мероприятие предусматривало:

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;
	В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 85 от 25.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и проживающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не оборудованных приборами учета тепловой энергии» произведена выплата компенсации части расходов граждан на оплату тепловой энергии обратившимся с заявлением в администрацию города  и представившим квитанции в 2019 году. Сумма выплаты компенсации по обращениям граждан составила 18,431 тыс.рублей (план – 18,431 тыс.рублей, исполнение 100%).

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» не выявлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуются.

«Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов»

Контрольное событие: мероприятие не запланировано

« Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора».

Контрольное событие: Заключены 2 контракта с 2-мя исполнителями. Мероприятие исполнено  100% (280,014 тыс. руб)

«Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска»

Контрольное событие: заключен 1 муниципальный контракт с подрядчиком на установку газового счетчика по ул. Циолковского, д.39, кв.12 (13,133 тыс. руб).  Исполнение 100%.

«Компенсация части затрат граждан. у которых в связи с чрезвычайными ситуациями утрачено жилое помещение»

Контрольное событие: обязательства исполнены в отчетном 2019 году полностью (720 тыс. рублей). Выплата производилась по обращениям граждан. Исполнение 100%

«Инициативное бюджетирование»

Контрольное событие: заключено 4 (четыре) муниципальных контракта с двумя  подрядчиками на сумму 2764,7 тыс.руб. (исполнение – 90,2% из-за экономии на торгах).

«Обслуживание водопроводных и канализационных сетей в городе,КНС»

Контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком (1200,332 тыс.рублей), освоено средств – 1200,332 тыс. рублей (100% исполнение по актам выполненных работ)

«Актуализация схемы тепло-, водо-снабжения, отведения»

Контрольное событие: заключен муниципальный контракт с подрядчиком (95 тыс.рублей), освоено средств – 100% .

«строительство сетей водоснабжения по ул.Пушкина (705,3 тыс.руб). водоотведения  по ул.Пушкина, 50 лет октября (23556,124 тыс. руб)»

Контрольное событие: заключено два муниципальных контракта на сумму 24261,424 тыс. рублей, из них освоено средств – 18352,285 тыс. рублей. Окончательная оплата ожидается в 2020 году по факту предоставления актов выполненных работ. Исполнено мероприятие – 75,64%.

«Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за  тепловую энергию»

Контрольное событие: выплачено по заявлениям граждан о компенсационной выплате, подтверждающих документов об оплате жилого помещения и коммунальных услуг(18,431 тыс. руб.) Средства освоены в полном объеме ( 100%0 от планируемых затрат (18,431 тыс. руб).

«Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке»

Контрольное событие: выплата производилась на основании заявление граждан о компенсационной выплате, подтверждающих документов о понесенных затратах. Освоено средств в сумме 1,445 тыс. руб. Мероприятие исполнено полностью (заявительный характер выплат), 100%

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с  приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований  предусматривалось 31888,244 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 1 | Районный бюджет | 28267,124 | 20322,089 | 71,89 |
| 2 | Бюджет поселений | 3321,120 | 3123,252 | 94,04 |
| 3 | Внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 31888,244 | 23445,341 | 73,5 |

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 31888,244 /23445,341 = 0,74

Значение  данного показателя не достигнуто до 100% .

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 73,5%.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска»

по итогам 2019 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за 2019год (12 месяцев 2019 года)

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ | Всего | ОБ | РБ | ВБИ | МБ |  |
|  | Всего по программе | 31888,244 | 0 | 28267,124 | 300 | 3321,12 | 23445,341 | 0 | 20322,089 | - | 3123,252 |  |
| 1. | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | 1013,147 | - | - | - | 1013,147 | 1013,147 | - | - |  | 1013,147 |  |
| 1.1. | Муниципальная поддержка на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт имущества многоквартирных жилых домов | 280,014 | - | - |  | 280,014 | 280,014 | - | - |  | 280,014 |  |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска | 13,133 | - | - |  | 13,133 | 13,133 | - | - |  | 13,133 |  |
| 1.4. | Компенсация части затрат граждан, у которых в связи | 720 | - | - | - | 720 | 720 | - | - | - | 720 |  |
| 2. | Обеспечение качественными коммунальными услугами | 30875,097 | - | 28267,124 | 300 | 2307,973 | 22432,193 | - | 20352,285 | - | 2079,908 | Экономия на основании фактически предъявленных счетов |
| 2.1. | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 30713,652 | - | 28267,124 | 300 | 2146,528 | 22412,317 |  | 20352,285 |  | 2060,032 | Несвоевременно предоставлены документы для окончательного расчета , экономия по итогам закупок |
| 2.2. | Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги на тепловую энергию | 160 | - | - | - | 160 | 18,431 | - | - | - | 18,431 | Заявительный характер выплат (по факту обращения на выплату) |
| 2.3. | Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке | 1,445 | - | - | - | 1,445 | 1,445 | - | - | - | 1,445 |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие жилищной

и  коммунальной  инфраструктуры  города Боровска»

по итогам 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»  (12 месяцев 2019 года).

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов (строительство которых завершено) нарастающим итогом | процент | 1,6 | 1,2 | -0,4 |
| 2 | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа(*) | процент | 0,13 | 0,11 | -0,02 |
| 3 | Снижение процента износа общего имущества многоквартирных жилых домов | процент | 70,2 | 70,1 | -1 |
| 4 | Снижение процента износа сетей коммунальной инфраструктуры | процент | 80 | 80 |  |

*уровень экономии бюджетных средств при проведении процедуры муниципального заказа

Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%.;   где ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год (27785,71 тыс. руб.);

ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год (24760,924 тыс. руб)